**資料３**

もと城東区役所用地活用にかかる今後の予定

**１．素案策定**

**【素案①の検討】　（平成30年４月～11月）**

**区民意見の聴取**

1. 地活協連絡会　　②　区政会議　　③　意見募集（区広報誌５月号）　等

**事業者意見の聴取**

1. 市場調査（マーケットサウンディング）　　　　等

精査・絞り込み

**【素案②の検討】　（平成30年12月～平成31年5月）**

**区民意見の聴取**

1. 地活協連絡会（２回目）　②　区政会議（２回目）　③　区民アンケート　等

**事業者意見の聴取**

1. 市場調査（２回目）　等

**専門家意見の聴取**

　①　不動産鑑定士意見　　　　　②　有識者会議（状況に応じて）

・随時関係局と調整のうえ、実施案内容確定。

・特別職説明を経て実施案策定。

**2．実施案策定【平成31年度当初】**

⇒　実施案（修正案）のとりまとめ

・地活協、区政会議で区民意見を改めて聴取。

・状況に応じて有識者会議で専門家意見聴取。

**3．意思決定プロセス【平成31年度上半期目途】**