資料９

火葬炉改修工事計画

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北斎場 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １号系 | | ２号系 | | ３号系 | | ４号系 | | ５号系 | | ６号系 | | ７号系 | | ８号系 | | ９号系 | | 10号系 | |
| 年度 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 |
| H30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| R１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R２ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| R４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R６ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| R８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※表中「○」印は、火葬炉の全面改修工事を実施又は予定している箇所を示している。 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ※全面改修工事とは、火葬炉の耐火煉瓦の積替や燃焼設備の改修を行うことで、４年毎に実施している。 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鶴見斎場 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １号系 | | ２号系 | | ３号系 | | ４号系 | |
| 年度 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 |
| H30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| R１ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R２ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| R３ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R４ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| R５ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R６ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| R７ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R８ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| R９ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※表中「△」印は、火葬炉内のセラミック張替工事を実施又は予定している箇所を示している。 | | | | | | | | |