## Slide 1: 人事給与領域システム化構想書

## Slide 2
アジェンダ
アジェンダ |  | 
章 | 大分類 | 中分類
1章 | 人事給与関連事務の現状と目指す姿 | 人事給与関連事務業務の現状課題
 |  | 人事給与関連事務業務のあるべき姿
 |  | あるべき姿実現に向けた要検討事項
 |  | As-Is/To-Be
 |  | システム構成の将来像
２章 | 主要課題と対応の方向性 | 主要課題一覧
 |  | 庶務事務（各種申請書、就労証明書、勤怠管理、旅費管理）
 |  | 人事（人事業務）
 |  | 給与（年末調整/源泉徴収、給与）
 |  | 会計年度任用職員
3章 | 次年度以降に向けた先行着手 | 遅参申請効率化
 |  | 忌引申請の効率化
 |  | 就労証明発行業務の効率化
 |  | タレマネシステムの実証実験
4章 | 申し送り事項 | 残検討事項
5章 | システム化方針 | 総務事務システムの構成
 |  | システム化方針の検討状況
6章 | ロードマップ | 次年度以降の主要マイルストン
 |  | ロードマップ
7章 | 検討体制 | 次年度からのWG体制

## Slide 3: 人事給与関連事務の現状と目指す姿

## Slide 4: 現状の人事・給与関連事務には業務/システム/制度面で様々な課題がある
人事給与関連事務業務の現状課題
制度
業務
システム
アナログ業務の残存
16個
データ利活用の制約
4個
重複作業の発生
2個
運用ルールの不統一
2個
システムの機能不足
15個
データの分散
3個
ユーザーインターフェースの
使いにくさ
2個
制度の認知度不足
制度の未対応/未検討
1個
3個
職員の休暇等の申請・届出手続において紙での添付資料の提出が必要になっている
人事異動処理/昇任・昇格の処理・手続に手動のプロセスが多くなっている
会計年度任用職員の各種申請等の手続・処理がアナログ運用になっている
総務事務センターの業務のペーパーレス化が進んでいない（就労証明書の発行等）
各業務で管理されている人材データ（異動/評価/人材育成等）が個別最適化している
組織管理（勤怠/ﾀﾚﾝﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/人事評価）が管理職任せでデータ活用できていない
出張において総務事務システムと財務会計システムに二重の入力が必要になっている
組織等のコードを各所管が別々に照会し、業務の重複が発生している
旅費等の申請のチェック基準が所属毎に異なっている
勤務時間/休暇取得/労務管理等の状況を職員個人・上長ともに容易に把握できない
制度対応のためのシステム化が未対応のため、Excel等での管理をしている
人事評価結果の連携にデータ加工が発生している（システムにそのまま取り込めないため）
特殊な勤務形態等のイレギュラーケースはシステム外で給与計算している
職員に関するデータが複数のシステム/媒体/所属に分散している
結婚等の手続・異動を伴うと同一人物として職員データを管理できなくなってしまう
紙の年末調整の申告書等をそのまま画面に置き換えたような仕様になっている
どの申請も必ずPDFが表示され、承認者は当該PDFを確認する仕様となっている
休暇等の制度の認知度が低く、利用が進まない（問い合わせも多くなっている）
多様な働き方にルールが対応していない（テレワーク実施場所は自宅以外一律不可）
業務負荷が高い
2個
管理課と総務事務センターが職員の年末調整手続を手厚くサポートしており負荷が高い
管理課での給与の支払情報の適正性に係る工数が多く、負担がかかっている
課題
課題個数
具体例

## Slide 5: 業務・制度面の課題解決の方向性として、働き方改革実施方針・バックオフィスDX基本指針を基にあるべき姿を5つに定義する
人事給与関連事務業務のあるべき姿
業
務
シ
ス
テ
ム
アナログ業務の残存
データ利活用の制約
重複作業の発生
運用ルールの不統一
手厚いサポートの必要
システムの機能不足
データの分散
ユーザーインターフェース
の使いにくさ
柔軟性の欠如
システム利用の制約
維持費の高騰
全庁的な業務プロセス・ルールの統一​
アナログ業務のシステム化/定型業務の自動化​
データの利活用による業務の可視化・進捗管理​
データ連携基盤によるシステム間の容易なデータ連携​
SaaS・業務パッケージ（ノンカスタマイズを基本とする）・ローコードプラットフォームを組み合わせることによる柔軟でシンプルなシステム構成の実現​
システムの維持費用を最小限にするシステム構成​
システム間においてシステム改修の影響を受けないシステム構成​
効率的な業務遂行の妨げになっているルール等の見直し​
人間中心のデザインによる業務設計
時間や場所にとらわれない勤務体系
効率的なオフィスづくり（業務の効率性UP）
各方針に照らした解決の方向性
凡例：
働き方改革実施方針
BODX基本指針
全職員が時間や場所にとらわれず
効率的に業務が実施できる
アナログ業務が残っておらず、
職員の負担・申請ミスが少ない
データが一元的に管理されており、
業務の効率化/高度化に活用できる
使いやすいUIと必要なシステム機能が
実装されており、利便性が高い
制度や業務プロセス変更に、
迅速かつ低コストで対応できる
1
２
５
3
4
人事関連事務業務の現状課題
人事給与関連事務業務のあるべき姿

## Slide 6: 人事・給与関連事務の業務遂行は総務事務システムが密接に関係しているため、個別業務の将来象を踏まえた総務事務システムへのテコ入れが必要である
あるべき姿実現に向けた要検討事項
全職員が時間や場所にとらわれず、効率的に業務が実施できる
アナログ業務が残っておらず、職員の負担・申請ミスが少ない
使いやすいUIと必要なシステム機能が実装されており、利便性が高い
データが一元的に管理されており、業務の効率化/高度化に活用できる
制度や業務プロセス変更に、迅速かつ低コストで対応できる
1
２
５
４
３
紙の申請や手続きが残存しており、登庁しなければ業務ができない
システムを利用できない職員（会計年度任用職員等）が存在し、時間や場所の融通が利かない
紙申請/データ入力/逓送等のアナログ業務が残存しており、職員の負担が大きい
申請やデータの適正性/正確性を目視等のアナログな方法で確認しており、職員の心理的な負担も大きい
ユーザーインターフェースが直感的でないため、内容の理解や操作に時間を費やすことが多く、利便性が低い。申請方法や操作方法に関する問い合わせも多く、担当者の負担が大きい
異なる所属やシステム間で同種のデータを入力する必要があり、効率化の妨げになっている
複数のシステム（所属）にデータが分散しており、一貫したデータ管理が難しく、業務の効率化/高度化への活用ができていない
サブシステム間の機能が密接に関連し複雑化しているため、制度や業務プロセス変更に、迅速に対応できない
システムの維持を単一ベンダーに依存しているために維持費が高騰しているほか、運用業務も外部委託しているため、人給関連事務の経費が膨大になっている
人事関連事務業務のあるべき姿
総務事務システムで対応できていない事項

## Slide 7
総務事務システム
再雇用
退職
在籍・異動
採用・入庁
エントリー
職員ライフサイクル
人事給与関連事務業務
全職員が時間や場所にとらわれず
効率的に業務が実施できない
アナログ業務が残存しており、
職員の負担が大きく・申請ミスが多い
使いやすいUIと必要なシステム機能が
実装されておらず、利便性が低い
データが分散しており、
業務の効率化/高度化を阻害している
制度や業務プロセス変更に、
迅速かつ低コストで対応できない
1
2
3
4
5
会計年度
任用職員
×
システムが使用できないため、紙申請が必要
バック
オフィス
代理入力が必要
総務事務システム
職員
申請/操作方法を担当者へ問合せ
問合せ対応の負荷が高い
総務事務システム
申請方法や操作方法が分かりにくい
バック
オフィス
問合せ
職員
証明書
発行申請
紙での申請が必要
手入力/逓送が必要
総務事務システム
総務事務
ポータル
庶務事務申請システム
人事給与
システム
庶務事務人事
システム
臨時職員等
システム
制度や業務プロセス変更を迅速にシステム反映できない
サブシステム間の機能が密接に関連し複雑化している
バック
オフィス
ベンダー
保守をベンダーに依存
人材データが個別最適化していて組織管理等に活用できない
管理職
様々な部署からデータを収集する必要がある
所属A
データ
所属B
データ
所属C
データ
・・・・
総務事務システム
バック
オフィス
本庁
在宅
サテライトオフィス
多様な働き方に
対応できていない
As-Is

## Slide 8
システム
在宅
サテライト
オフィス
本庁
全職員が時間や場所にとらわれず
効率的に業務が実施できる
アナログ業務が残っておらず、
職員の負担・申請ミスが少ない
使いやすいUIと必要なシステム機能が
実装されており、利便性が高い
データが一元的に管理されており、
業務の効率化/高度化に活用できる
データ収集
分析
施策立案
制度や業務プロセス変更に、
迅速かつ低コストで対応できる
1
2
3
4
5
勤怠打刻
旅費精算
各種申請
職員
バック
オフィス
他システム
確認
自動
連携
職員申請
勤務情報管理
旅費精算
・
・
・
タレマネ
職員情報管理
給与管理
・
・
・
FAQ
ダッシュボード
アラート
FAQ
バック
オフィス
データを一元管理
制度改定/プロセス変更等の
施策による影響をシステムに反映
etc.
会計年度
任用職員
職員
会計年度
任用職員
To-Beイメージ
再雇用
退職
在籍・異動
採用・入庁
エントリー
職員ライフサイクル
人事給与関連事務業務
システム
システム
システム
システム

## Slide 9: あるべき姿の実現を目指し、総務事務システムと最新機能を有した別システムを組み合わせた合理的なシステム構成を目指す。総務事務システムからの切出し範囲や改修内容は個別業務の将来像検討を通じて定める予定
システム構成の将来像
Quality
（品質）
Cost
（コスト）
Delivery
（納期）
A.維持
B.合理化
C.廃止
総務事務システムを改修して、
今後も使用し続ける
改修で対応する機能と大阪市特有の機能等を総務事務システムに残し、SaaS・自治体PKG等へ切り出す
SaaS・自治体PKG等へ全面的に切り出し、総務事務システムを廃止する
安定性はあるが、最新技術や機能の導入はできず、あるべき姿の実現は難しいと思慮
機能改修に要する期間の考慮は必要であるが、現行のシステム構成を維持するため、短期間で対応可能と思慮
大阪市特有の業務は総務事務システムで維持しつつ、一般的な業務はSaaS等へ切り出すことで、あるべき姿の実現が可能と思慮
機能改修と一部システム導入に要する期間の考慮が必要であるが、全面的にシステムを入れ替える程、期間は必要としないと思慮
大阪市特有の業務まですべてSaaS等で対応することは難しく、これまでシステム対応していた業務ができなくなる可能性があるため、あるべき姿の実現は難しいと思慮
全面的にシステムを刷新する必要があるため、長期での対応が必要と思慮
×
◎
×
機能改修費が必要
総務事務システムの一部の機能改修費と切り出す機能のシステム導入にかかる初期投資が必要
システム導入にかかる初期投資が必要
×
◎
×
イニシャル
ランニング
高額な維持費は継続
SaaS等へ切り出す機能は、設定変更やアップデートの活用で柔軟性が高まるため、総合的に現状よりも低コストで運用可能と思慮
総務事務システムを廃止するため、総務事務システムの維持費が削減可能
◎
▲
▲
▲
システム導入等にかかるコスト/開発期間等は次年度以降のRFIにて詳細確認予定
▲
凡例）
×：不可
〇：良
▲：可
◎：優
〇

## Slide 10: 主要課題と対応の方向性

## Slide 11: 人事・給与関連事務に関する45件の検討事項について、課題を詳細化し対応の方向性を整理した
検討事項一覧
中分類 | 検討事項 | 区分 |  |  |  | 中分類 | 検討事項 | 区分 |  | 
 |  | 業務 | システム | 制度 |  |  |  | 業務 | システム | 制度
申請書 | No.1 紙の添付書類のデジタル化の検討 | ● |  |  |  | 研修 | No.24 e-ラーニングシステムの解像度の仕様の検討 |  | ● | 
 | No.2 申請・手当におけるチェック基準の検討 | ● |  |  |  |  | No.25 研修管理業務のシステム化の検討 |  | ● | 
 | No.3 休暇取得時の各種添付資料の電子化 | ● |  |  |  |  | No.26 e-ラーニングシステム及び総務事務システム研修機能統合の検討 |  | ● | 
各種証明書 | No.4 就労証明等の各種証明書発行業務の効率化検討 | ● |  |  |  | 法定調書 | No.27 報酬等の法定調書作成業務のシステム化検討 | ● |  | 
 | No.5 ペーパレス化に向けた業務設計 | ● |  |  |  |  | No.28 法定調書作成における事務誤りの是正 | ● |  | 
勤怠管理 | No.6 打刻管理の仕様の検討 |  | ● |  |  | 年末調整/源泉徴収 | No.29 年末調整機能仕様の検討 |  | ● | 
 | No.7 超勤管理の効率化 | ● |  |  |  |  | No.30 管理課の年末調整の管理範囲の検討 | ● |  | 
 | No.8 制度対応のためのシステム化検討 |  | ● |  |  |  | No.31 紙の申請書・提出物のデジタル化の検討 | ● |  | 
 | No.9 多様な働き方に対応したシステム仕様・ルールの検討 |  | ● | ● |  | 給与 | No.32 給与計算業務の効率化の検討 |  | ● | 
 | No.10 勤怠状況の見える化の検討 |  | ● |  |  |  | No.33 予算要求資料作成業務の全体最適化の検討 |  | ● | 
 | No.11 勤務時間、休暇取得状況、労務管理(36協定等)等の状況の可視化 |  | ● |  |  |  | No.34 給与支払業務における適正性チェック作業の負担軽減 | ● |  | 
 | No.12 勤怠状況の可視化 |  | ● |  |  | 会計年度任用職員 | No.35 各種集計（勤怠・出張旅費・定期交通費） | ● |  | 
 | No.13 有給消化率向上策の検討 |  | ● | ● |  |  | No.36 給与計算 | ● |  | 
旅費 | No.14 経済合理性確認の負担軽減 | ● |  |  |  |  | No.37 給与明細交付 | ● |  | 
 | No.15 システム間連携作業の効率化 |  | ● |  |  |  | No.38 在籍時の各種申請（社会保険/振込口座 等） | ● |  | 
 | No.16 出張時の勤怠入力の負担軽減 | ● |  |  |  |  | No.39 就労先変更/再雇用時の手続き | ● |  | 
 | No.17 管外出張申請機能の機能配置 |  | ● |  |  |  | No.40 会計年度任用職員の歳出科目のあり方検討 |  |  | ●
人事異動/ 承認・昇格/ 人事評価/ 職員情報 | No.18 人事異動等における各種情報の照会 | ● | ● |  |  |  | No.41 採用申込書の記入項目更新 | ● |  | 
 | No.19 人事評価結果の内部連携 |  | ● |  |  |  | No.42 柔軟なシステム構成 |  | ● | 
 | No.20 結婚手続き、休職、異動に伴う人事情報の管理 |  | ● |  |  |  | No.43 所属兼務職員に関する予算処理の負担軽減 | ● |  | 
タレマネ | No.21 新たなサーベイ実施の検討 | ● |  |  |  |  | No.44 会計年度職員に係る標準運用の策定 | ● |  | 
 | No.22 組織管理の仕様改善の検討 | ● |  |  |  |  | No.45 会計年度職員の制度所管の検討 |  |  | ●
厚生管理 | No.23 紙の申請書・提出物のデジタル化の検討（ストレスチェック） | ● |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: 庶務事務
大分類
中分類
庶務事務
人事
給与
申請書
各種証明書（就労証明）
勤怠管理
旅費
人事異動
昇任・昇格
人事評価
職員情報
タレマネ
厚生管理
研修
法定調書
年末調整/源泉徴収
給与
会計年度任用職員
会計年度任用職員

## Slide 13: 記入項目の妥当性と紙の添付書類を要する点に課題があり、添付書類や記入項目の簡略化や添付書類のペーパーレス化・廃止を目指す
申請時の添付書類に関する対応の方向性
対応の方向性
課題詳細
検討事項
No.1
紙の添付書類の
デジタル化の検討
申請・届出等の電子化は一定進んでいるものの、添付書類が必要な場合は原則紙での提出となっており、手間がかかっている
職員情報の利活用による申請時の証拠帳票添付の省略や、申請時の記入項目の簡略化を目指す
No.2
申請・手当における
チェック基準の検討
現在は、性悪説（全てを禁止しチェックする）と性善説によるルールが共存しており、確認事項・必要書類に対する納得性が低い
No.3
休暇取得時の
各種添付資料の電子化
総務事務システム上の申請に加え、紙の添付資料提出が必要となっており、PDF化などを検討する余地がある
添付書類提出をデジタル化可能な項目について、順次デジタル化を目指す
※次頁にあるとおり、書類提出廃止が可能な申請は制度を変更し、継続して書類提出が必要な申請は提出/承認方法の効率化、電子化を検討
添付書類提出をデジタル化可能な項目について、順次デジタル化を目指す
※次頁にあるとおり、書類提出廃止が可能な申請は制度を変更し、継続して書類提出が必要な申請は提出/承認方法の効率化、電子化を検討
庶務事務
申請書
関係所管
人事課
給与課
管理課
デジ室
その他
●
●
●
●
●
●
●
●
●

## Slide 14: 廃止・デジタル化の余地がある申請を除いて、職員の負担軽減・効率化に向けた個別検討が必要である
添付書類が必要な申請と対応方針
# | 申請種別 | 添付書類 | 提出要否 | デジタル化可否
1 | 遅参・早退届／解除申請書 | 鉄道会社の運行状況のWebサイトのコピー | 依然提出が必要と想定 | ③個別検討対象
2 | 忌引休暇 | 死亡診断書、戸籍謄本 | 依然提出が必要と想定 | ③個別検討対象
3 | 子の看護休暇 | 薬袋（現物） | 依然提出が必要と想定 | ③個別検討対象
4 | 年末調整 | 保険料控除証明書 | 依然提出が必要と想定 | ②デジタル化可能性が高い
5 | 年末調整 | 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | 依然提出が必要と想定 | ②デジタル化可能性が高い
6 | 児童手当現況届 | 課税証明書 | 依然提出が必要と想定 | ②デジタル化可能性が高い
7 | 結婚休暇 | 結婚の事実が確認できる書類 （住民票、戸籍抄本等） | 依然提出が必要と想定 | ③個別検討対象
8 | 妊娠障害休暇 | 母子健康手帳の写し等妊娠の事実確認ができる書類 | ①提出を廃止できる可能性がある* | ―
9 | 産前産後休暇 | 産前・後・多胎と内容により必要書類が違う | ①提出を廃止できる可能性がある* | ―
10 | 配偶者分べん休暇 | 出産予定日または出産日の分かる書類の写し等 | ①提出を廃止できる可能性がある* | ―
11 | 育児参加休暇 | 出産予定日または出産日の分かる書類の写し等 | ①提出を廃止できる可能性がある* | ―
12 | 育児時間休暇 | 続き柄のわかる住民票の写し | ①提出を廃止できる可能性がある* | ―
13 | 短期介護休暇 | 介護保険被保険者証、診断書等 | 依然提出が必要と想定 | ③個別検討対象
14 | ドナー休暇 | 日時・場所等が確認できる書類 | 依然提出が必要と想定 | ③個別検討対象
15 | 出生サポート休暇 | 診察券、領収書、受診がわかる書類等の 不妊治療を受けていることを証明する書類 | 依然提出が必要と想定 | ③個別検討対象
16 | 育児休業 | 続き柄のわかる住民票の写し | ①提出を廃止できる可能性がある* | ―
17 | 部分休業 | 続き柄のわかる住民票の写し | ①提出を廃止できる可能性がある* | ―
18 | 育児短時間勤務 | 続き柄のわかる住民票の写し | ①提出を廃止できる可能性がある* | ―
19 | 介護休暇 | 医師の診断書 | 依然提出が必要と想定 | ③個別検討対象
20 | 介護時間 | 医師の診断書 | 依然提出が必要と想定 | ③個別検討対象
21 | 看護欠勤 | 医師の診断書 | 依然提出が必要と想定 | ③個別検討対象
22 | 病気休暇 | 医師の診断書 | 依然提出が必要と想定 | ③個別検討対象
23 | 事実婚や同性パートナーシップ 関係において取得できる休暇 | 住民票等により同居している事実を示す書類 | 結婚休暇など他項目によって検討 | 
24 | 健康診断 | 問診票 | 依然提出が必要と想定 | ③個別検討対象
24年度に対応方針検討済（詳細は3章に記載）
庶務事務
申請書
*出産・育児などの取得可能となるライフイベントが共通

## Slide 15: 申請から発効までのリードタイムと逓送が必要な点に課題があり、電子ファイルの連携機能を構築し、リードタイムの短縮と逓送業務の廃止を目指す
就労証明書に関する対応の方向性
No.4
就労証明等の
証明書発行業務の
効率化検討
就労証明書発行依頼から発行までのリードタイムを考慮せず、至急対応してほしいという依頼があり、その対応が負担となっている
No.5
ペーパレス化に向けた
業務設計
総務事務センターが絡む業務はペーパレス化が進んでいない（就労証明発行が代表的）
紙でのやり取りに係る逓送作業が煩雑
現システムの機能でも総務事務センターから職員へは電子帳票で送付可能であるが、職員からの請求は紙ベースで行っている
職員からの就労証明書発行依頼時、総務事務センターからの発行時にそれぞれデータで連携できる機能を構築する
庶務事務
各種証明書（就労証明）
対応の方向性
課題詳細
検討事項
関係所管
人事課
給与課
管理課
デジ室
その他
●
●

## Slide 16
申請者 （職員） | 総務事務センター （管理課） | システム
就労証明書発行業務のTo-Be
申請者 （職員） | 総務事務センター （管理課） | システム
役所から
紙で様式を取得
作成依頼
様式を送付
依頼確認・突合
作成
（PC作成）
印刷・交付
受領
総務事務システム
総務事務システム
役所から
紙で様式を取得
作成依頼
依頼確認
様式取得
作成
（PC作成）
交付
受領・（印刷）
総務事務システム
総務事務システム
保育所入所希望者による
紙様式を取得・提出を廃止
希望する自治体の様式を デジタル様式で添付
突合作業を廃止し、
デジタルで様式を取得
データで送付
様式を送付
作成依頼時と発行した証明書の交付時に、申請者と総務事務センタ間で紙様式での逓送が必要
逓送期間があり、発効までに時間がかかる
As-Is
紙様式での逓送をなくし、紙様式の準備にかかる負担を軽減
逓送期間がなくなり、発行にかかる時間を短縮
To-Be（イメージ）

## Slide 17: 大阪市の目指す多様な働き方への対応と労務管理・超勤管理に資する勤務状況の可視化ができていないことが課題であり、システム刷新による課題解決を目指す
勤怠管理に関する対応の方向性
No.6
打刻管理の仕様の検討
ICカード（職員証）読取機の交換を見据えた打刻管理の仕様検討が必要
SaaS導入による打刻方法の変更を行う
No.10
勤怠状況の見える化の検討
総務事務システムでは、ダッシュボードのような機能がなく、自身の勤怠状況を職員が容易に確認できず不便
ダッシュボード機能を構築し、勤務状況を職員が確認できるようにする
No.11
勤務時間、休暇取得状況、
労務管理等の状況の可視化
勤務時間、休暇取得状況、労務管理等の状況が可視化され、職員個人・上長が簡単に把握できる状態にしたい
有給消化状況が可視化できない
職員区分により取り扱いが異なり、問合わせが多い
問合わせ窓口の一元化によるUX向上を目指す
FAQ/チャットボット/WFによる問合せ対応を効率化/問い合わせ件数を削減させる
No.8
制度対応のための
システム化検討
フレックスタイム制度等への対応のためのExcel等での手作業を無くしシステム化したい
フレックス勤務に対応したSaaSを導入する
No.9
多様な働き方に対応した
システム仕様・ルールの検討
複雑な勤務形態や休暇制度、多様な働き方にシステム・ルールが対応していない
制度の見直し(モバイルワーク実施条件の見直し・勤務可能場所の拡充等)/打刻方法の多様化による多様な働き方を定着させる
申請方法や業務報告方法の見直しでUXを向上させる
No.12
勤務状況の可視化
職員の働く時間と仕事量のバランスの良否を随時検討できる状態になっていない
ダッシュボード機能の活用方法を周知し、管理者の労務管理に対する意識を醸成
庶務事務
勤怠管理
No.13
有給消化率向上策の検討
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
対応の方向性
課題詳細
検討事項
関係所管
人事課
給与課
管理課
デジ室
その他

## Slide 18: 現行システムでは機能・保守対応・コストの３点から目指す姿の実現が困難であるため、勤怠管理システムのSaaS化を目指す
（参考）SaaS化の必要性
SaaS
総務事務システム
（タイムレコーダを用いた打刻）
カテゴリ
小分類
大分類
機能
保守
対応
コスト
イニシャル
勤務状況の見える化
労務管理の高度化
（超勤管理）
回線の保守対応
ダッシュボード/レポート機能により、勤務状況の可視化が可能
総務事務システムでは、ダッシュボードのような機能がなく、勤務状況を可視化できない
ダッシュボード/アラート機能により、管理者・職員の双方目線で、労務管理の高度化（36協定の遵守状況の確認等）が可能
総務事務システムでは、ダッシュボードのような機能がなく、勤務状況を可視化できない
複雑な勤務形態・
多様な働き方への対応
複数の打刻方法（ID,PC等）があり、いつどこからでも打刻が可能
職員証のタッチが必要であるため、タイムレコーダの設置場所でのみ打刻が可能
Wi-Fiで接続できるため、回線の保守は不要
（庁内LANの保守は考慮していない）
回線配置を把握できておらず、保守対応できない
（AMANO社でも対応不可）
システム・打刻機器
の保守対応
打刻機器の不具合は迅速に対応可能だが、SaaSシステムの保守対応は提供ベンダーに依存する
打刻機器・総務事務システムともにベンダーに依存する
SaaSの導入、総務事務システムの改修、打刻機器の調達等、費用がある程度必要
※現状の回線を撤去する場合はその費用も必要
イニシャル費用は掛からない
※耐久面の懸念から代替機の購入が必要となる可能性がある
〇
×
×
〇
〇
×
〇
×
〇
×
▲
×
制度変更への対応
設定変更で対応可能 ※ノーコード・ローコードのSaaSを用いる前提
制度変更の際に総務事務システムの改修が必要
〇
×
ランニング
ある程度の制度変更であれば、設定の変更で対応可能であるため改修費用が不要
※法改正等の場合は提供ベンダーが改修する
制度変更の際に総務事務システムの改修が必要であり、コストが都度必要
〇
×
庶務事務
勤怠管理

## Slide 19
勤怠管理業務のTo-Be
As-Is
To-Beイメージ
職員
管理職
SaaS or 統合PF（想定）
打刻
勤務状況確認
アラート
ダッシュボード・レポート
FAQ/チャットボット/WF
問い合わせ
労務管理
技能職員
会計年度
任用職員
その他
技能職員
！
FAQ
職員
管理職
技能職員
会計年度任用職員
庁内PC
共用庁内PC
職員証
多様な打刻方法で
複雑な勤務形態・働き方・勤務場所に
対応できる
1
個人/部下の勤務状況や
休暇取得状況を確認できる
2
超勤過多/休暇未取得を通知で把握できる
問合せ対応が効率化され、かつ自己解決が可能となり、件数が減少する
4
職員
管理職
勤務状況確認
問い合わせ
労務管理
技能職員
会計年度
任用職員
その他
技能職員
職員
管理職
技能職員
会計年度任用職員
職員証
総務事務システム
勤怠管理システム
打刻
管理者
打刻
庶務担当
承認
各所属の担当者や
管理者による手入力が発生
紙ベースで
勤怠管理
タイムレコーダの設置場所でしか打刻ができず、テレワーク時は出張申請が必要
勤怠情報の確認に手間がかかる
個人/部下の超勤状況や休暇取得状況が把握できず、知らずのうちに36協定に違反する可能性がある
休暇の取り扱い等の
問い合わせが多い
担当者
1
1
1
2
３
4
出張申請
手入力
管理者
承認
3
2
3
手入力
多様な打刻方法で
複雑な勤務形態・働き方・勤務場所に
対応できる
庶務事務
勤怠管理

## Slide 20: アナログ作業や経路承認プロセスにより申請から承認・支払いまでのリードタイムが長く、作業負担が大きいことが課題であり、自動化と承認プロセスの簡略化による課題解決を目指す
旅費管理に関する対応の方向性
No.14
経済合理性確認の負担軽減
経路・旅費の経済合理性の確認に工数がかかっている
経済合理性のルールを経路承認のみとすることで、承認作業を効率化する
No.15
支払情報の
システム間
連携作業の効率化
総務事務システムから財務会計システムへの支払情報の連携時に、現状はExcelマクロを用いてCSVファイルをtxtファイルへアナログ作業で変換しており、業務負担がかかっていることに加え、旅費精算機能の利用拡大の妨げになっている可能性がある
支払情報をシステム間で自動連携できるよう総務事務システムの仕様を変更
上記の実施に向けて、総務事務システムを改修する場合のコストや改修ボリュームを試算したうえで、機能の切出し要否を検討
No.16 出張時の勤怠入力の負担軽減
財務会計システムでの出張申請に加え、総務事務システムで勤怠を入力する必要があり、上席による代理入力で対応している
勤怠管理をSaaS化することで出張先でも打刻できるようにし、上席による代理入力を廃止
管内出張
管外出張
庶務事務
旅費
対応の方向性
課題詳細
検討事項
関係所管
人事課
給与課
管理課
デジ室
その他
●
●
●
●
●
●
●
●

## Slide 21
旅費関連業務のTo-Be
庶務事務
旅費
管内出張
総務事務
経済合理性の確認に工数がかかる（特に複数個所出張の場合）
総務事務
ファイル形式変換
経理担当
2
総務事務
財務会計
総務事務
出張申請とは別に上位者による勤怠入力が必要
上席
勤怠入力
4
As-Is
To-Beイメージ
工程
システム
工程
システム
経路・旅費申請
出張許可/経路承認
旅費承認
上席
経理担当
職員
総務事務システムから財務会計システムへの支払情報連携時にアナログ作業で変換しており、業務負担がかかっている
3
管外出張
総務事務
総務事務
ファイル形式変換
経理担当
総務事務
財務会計
総務事務
上席
勤怠入力
経路・旅費申請
出張許可/経路承認
旅費承認
上席
経理担当
職員
支払情報をシステム間で
自動連携することにより、
アナログ作業を廃止する
経済合理性ルールを合理化し、経路承認のみとすることで承認作業を効率化
打刻仕様の変更により
勤怠入力を廃止
1
3
2
経路・旅費承認
支払事務
勤怠入力
経路/旅費で別承認のため
時間がかかる
1

## Slide 22: 過去1年間の管内出張データを用いた分析では、ルールを合理化した場合であっても管内出張旅費の増加は限定的であり、充分に経済的かつ合理的な経路や金額の管内出張が可能であると想定できる
No.14 経済合理性確認の負担軽減
（参考）経済合理性ルール変更による出張旅費への影響
前提
全庁の2023年9月～2024年10月14日の市内出張（69,992件）から無作為に100件を抽出し、実際に使用した旅費と以下のルールで算出した旅費を比較
  経路検索アプリで出発駅から目的駅までの移動時間が最速の経路での旅費（ピタパ利用等の各種割引は考慮）
  1つの申請で複数個所を訪問している場合は、レコードを分けて集計（出張100件に対して、154レコードに分解）
結果
Chart: 
| ～-100 | -100～-50 | -50～0 | 0 | 0～50 | 50～100 | 100～
件数 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2
2軸用 | 146
件数（件）
誤差金額（円）
管内出張旅費の誤差検証
管内出張回数（回/年）
69,992 回/年
1件当たりの誤差（円）
1.3 円
×
=
ルール緩和で増加する管内出張旅費（円/年）
90,990 円/年
出張1件当たりの誤差＝1.3円
庶務事務
旅費

## Slide 23: 各所属で出張経路の経済合理性の確認を主業務としている職員の人件費を考慮すると、ルールを合理化にすることで、大阪市としての全体コストの削減が可能であると想定される
No.14 経済合理性確認の負担軽減
（参考）経済合理性ルール変更によるコスト削減効果
ルールを合理化することで、大阪市としての全体コストの削減が可能と思料
但し、職員の不正申請を防止に向けた対応案は今後検討が必要
＜現時点案＞
ルール合理化の周知に併せて、毎月で無作為に検証を行うことを明記し、心理的な抑制を行う
確認に係る工数
約1,630～2,450 時間/年
年間管内出張回数
69,992 件/年
確認に係る工数
1 分/件
×
×
チェック回数
2～3回
÷
=
処理時間ベースでの人件費概算（年間）
想定で置いた数値
時間換算
60 分
発生割合
70 %
×
各所属で
特定の職員
が実施
確認に係る工数
約7,000～10,500 時間/年
年間管内出張回数
69,992 件/年
確認に係る工数
10 分/件
×
×
チェック回数
2～3回
÷
=
時間換算
60 分
発生割合
30 %
×
②経路が煩雑な管内出張の確認に係る工数（訪問先が複数等）
確認に係る人件費
約2,960～4,440 万円/年
確認に係る工数（①＋②）
約8,630～12,950 時間/年
=
③経路確認必要な年間人件費
×
職員の平均時給
3,429 円/時間
※旅費担当/経理担当/上席
※旅費担当/経理担当/上席
①経路が単純な管内出張の確認に係る工数（訪問先が１つ等）
庶務事務
旅費

## Slide 24: 人事
大分類
中分類
庶務事務
人事
給与
申請書
各種証明書（就労証明）
勤怠管理
旅費
人事異動
昇任・昇格
人事評価
職員情報
タレマネ
厚生管理
研修
法定調書
年末調整/源泉徴収
給与
会計年度任用職員
会計年度任用職員

## Slide 25: 各人事業務が個別最適化され、人事業務サイクルにおいて職員情報を相互連携できていないことが課題であり、システム刷新による職員情報の一元管理を目指す
人事情報を集約し、各業務への人事情報の利活用を簡略化する
※人事課として管理したい人事情報について結論が出た段階で、各情報を扱っている所属（人材開発センター、厚生Gなど）を巻き込む必要が生じる想定
人事異動／昇任・昇格／人事評価／職員情報に関する対応の方向性
人事
人事異動／昇任・昇格／人事評価／職員情報
人事情報を複数の所管がそれぞれのツールで管理しており、照会に手間がかかるため、各情報を業務に利活用できていない
システムから必要な情報を出力できない、かつ、システム上に後続業務に必要な情報が網羅されておらず、原課のデータ入力や加工、人事課でのデータ加工やエラーチェックに手間がかかる
結婚手続きや各種休業後の取得、水道局等への異動に伴って、過去の人事評価やキャリアデザインシート等を参照できない
No.18
人事異動等における
各種情報の照会
No.19
人事評価結果の
内部連携
No.20
結婚手続き、休職、異動に伴う人事情報の管理
対応の方向性
課題詳細
検討事項
関係所管
人事課
給与課
管理課
デジ室
その他
●
●
●

## Slide 26
人事関連業務の現状
現状の課題
人事情報を複数の所管がそれぞれのツールで管理しており、照会に手間がかかるため、各情報を業務に利活用できていない
人事異動等における
各種情報の照会
人事給与
システム
職員基本情報
（性別・所属等）
人事情報
（評価結果、資格等）
庶務事務人事
システム
Excel
キャリアデザインシート
要配慮事項 （親子関係・人間関係 等）
人事課
人材開発センター
各所属
管理所管
2
3
4
システムから必要な情報を出力できない、かつ、システム上に後続業務に必要な情報が網羅されておらず、原課のデータ入力や加工、人事課でのデータ加工やエラーチェックに手間がかかる
人事評価結果の内部連携
結婚手続きや各種休業後の取得、水道局等への異動に伴って、過去の人事評価やキャリアデザインシート等を参照できない
結婚手続き、休職、異動に伴う
人事情報の管理
1
5
人事課
所属上席
管理課
3
人事情報が個別管理されており、
全ての情報の利活用が困難（人事異動）
人事情報を各所管が個別管理しており、
情報に差異が発生（昇任・昇格）
人事課
管理課
各所属担当
庶務事務人事
システム
人事課用Excel
管理課用Excel
システムから情報を
所定の様式で出力できない
人事課
管理課
所属上席
Excel
キャリア
デザインシート
人事評価結果
庶務事務人事
システム
参照不可
各種イベントに伴って人事情報が削除され、
復職後も過去の情報を参照できない
所定様式での出力不可
etc.
人事評価結果
etc.
システム上の情報が不足しており、手入力での補完が必要
③
評価
②
人材育成
④
昇任・昇格
⑤
人事異動
⑥
退職・休職
①
Excel
人事情報
人事業務サイクル
職員
復職
ライフ
ステージ変化
採用・復職
人事
人事異動／昇任・昇格／人事評価／職員情報

## Slide 27
人事関連業務のTo-Be
目指す姿（イメージ）
人事情報を集約し、人事情報の利活用を簡略化することで、人事業務が効率化され、人事部の負担が軽減している
多様な人事情報を用いて人事業務を高度化し、職員のエンゲージメントを向上させる
人事情報
姓名
資格・スキル
学歴・職歴
志向性
住所
年齢
等級
家族
働きぶり
勤怠情報
給与情報
要配慮事項
効率化・高度化
採用・復職
人材育成
評価
昇任・昇格
人事異動
職員の復職において、過去人事情報の再活用による手続きの簡略化
職員の特性やスキル、経歴、意欲を踏まえた中長期視点での人材育成計画の策定
所属の希望、類似の特性・キャリア志向を持つ先輩の成長ステップ情報を活用したキャリア形成サポート
人事評価データ連携時のアナログ作業の廃止と連係ミスの防止
評価面談における管理監督者と部下職員のコミュニケーションの円滑化
昇任・昇格者の一元管理による確認作業の廃止
客観的な評価に基づき、意欲・能力・実績のある職員の登用を徹底
人事異動案検討時の情報確認作業の効率化
組織としての期待、所属側の希望、職員側の希望、スキル 等を勘案した最適配置のシミュレーション
1
2
3
4
5
業務の効率化・高度化の例
効率化
高度化
複数の所管が各々のツールで個別管理している人事情報を集約し、一元的に管理
収集
退職・休職
人事異動
昇任・昇格
評価
3
4
5
収集
2
採用・復職
人材育成
1
エンゲージメント向上
職員意識調査
集約した人事情報を活用し人事業務を効率化・高度化
職員目線での業務の効率化・高度化により、エンゲージメントが向上
エンゲージメントの変化を測定・確認

## Slide 28: 前項のTo-Beイメージに記載している人事業務の高度化の例は「人材育成基本方針」の記載を参照しています
（参考）人事業務の高度化の例
高度化の例
参考にした「人材育成基本方針」の記載
採用・復職
（高度化例記載なし）
-
昇任・昇格
人事異動
組織としての期待、所属側の希望、職員側の希望、スキル 等を勘案した最適配置のシミュレーション
客観的な評価に基づき、意欲・能力・実績のある職員の登用を徹底
人事課の取組（人事異動）：全文版 P14
職員の意欲・能力・実績を重視した適材適所の人事異動を実施する
多様な経験の積み重ねや組織横断的な人的ネットワークの形成についても考慮する
人事課の取組（昇任・昇格）：全文版 P15
客観的な評価に基づき、意欲・能力・実績のある職員の登用を徹底し、組織の活性化、職員のモチベーションの維持・向上につなげる
人材育成
評価
職員の特性やスキル、経歴、意欲を踏まえた中長期視点での人材育成計画の策定
所属の希望、類似の特性・キャリア志向を持つ先輩の成長ステップ情報を活用したキャリア形成サポート
評価面談における管理監督者と部下職員のコミュニケーションの円滑化
人材育成における所属（人材育成部門・人事部門）の役割：全文版 P12
研修においては職員に必要な能力・スキルと職場実態を勘案したうえで所属研修の 実施計画に反映し、適時適切に研修を行うことが重要である
また、所属の人事担当は職員が持てる能力を発揮し、組織のパフォーマンスを高めることができるよう中長期的な視点もふまえた適材適所の人事配置を行うことが求められる
人事課の取組（人事評価・自己申告）：全文版 P15
管理監督者と部下職員とのコミュニケーションを図るための機会として、面談を実施することとしている。人事評価の面談においては、管理監督者が部下職員の優れている点や改善点、来期に向けて期待する点などを具体的に説明し、評価結果を人材育成や能力開発につなげることが求められる
人材育成における管理監督者の責務：全文版 P11～12
部下職員の能力を引き出し、成長を促す観点から機会を捉えて適切なコミュニケーションを図って信頼関係を構築し、適時適切なアドバイスを与えなければならない
特に、キャリアについては、職員が望むキャリアと組織が要望するキャリアの両方のバランスをとりながら積みあがっていくものであり、管理監督者には、部下職員のキャリアプランに関する意向に配慮した動機付けやキャリア支援がより一層求められる
1
2
3
4
5

## Slide 29: 給与
大分類
中分類
庶務事務
人事
給与
申請書
各種証明書（就労証明）
勤怠管理
旅費
人事異動
昇任・昇格
人事評価
職員情報
タレマネ
厚生管理
研修
法定調書
年末調整/源泉徴収
給与
会計年度任用職員
会計年度任用職員

## Slide 30: 現状機能のUIは年末調整制度の理解が前提のため使い勝手が悪く、問い合わせ対応やサポートにかかる負荷が高いことが課題であり、システム刷新によるUX向上を目指す
年末調整/源泉徴収に関する対応の方向性
現行の総務事務システムでの年末調整機能、各項目を正しく入力するためには職員が年末調整制度を理解している必要があり、使い勝手が悪い
No.29
年末調整機能仕様の検討
No.30
管理課の年末調整の
管理範囲の検討
毎年のように変更となる年末調整制度を管理課がかみ砕いて庁内に説明している等、管理課や総務事務センターが手厚いサポートを行っており、負荷が高い
No.31
紙の申請書・提出物の
デジタル化の検討
源泉徴収票は原本を庶務担当者が各課で配布しており、庶務担当者には課員の収入額がわかる状態となっている
年末調整機能をSaaS化し、職員の利便性向上と管理課のサポート負荷の軽減を目指す
（短期的）制度変更/周知により配付時に三つ折り、封筒に入れる等で対応
（長期的）職員がシステム上で確認できる仕様とする
給与
年末調整/源泉徴収
対応の方向性
課題詳細
検討事項
関係所管
人事課
給与課
管理課
デジ室
その他
●
●
●
●
●

## Slide 31
年末調整/源泉徴収業務のTo-Be
To-Beイメージ
制度説明
総務事務
管理課・
総務事務センター
職員
申告内容入力
庶務担当
職員
源泉徴収票受領
工程
システム
給与
年末調整/源泉徴収
年末調整
依頼
入力
問合せ
書類作成
交付
年末調整
源泉徴収票発行
システム
As-Is
業務
問合せ対応
総務事務
源泉徴収票交付
年末調整制度をかみ砕いて
庁内に説明する必要がある
1
制度を理解していなければ
各項目を正しく入力できない
2
庶務担当が自身の収入額を知ることができる状態のため、プライバシーが守られない
3
SaaS
管理課・
総務事務センター
職員
申告内容入力
庶務担当
職員
源泉徴収票
閲覧・出力
総務事務 or
SaaS
源泉徴収票交付
システム上で制度説明・
Q＆Aが完結するため、
負担が解消される
1
制度理解が浅い場合でも、
質問に回答することで
入力が完了する
2
第三者に自身の収入額が
知られない状態のため、
プライバシーが守られる
3
対応依頼
制度説明
問合せ対応
対応依頼

## Slide 32: 給与の適正性をチェックする作業をアナログで行っていることで職員の負担となっていることが課題であり、BPRによる業務担当者の負担軽減を目指す
給与に関する対応の方向性
No.34
給与支払業務における
適正性チェック作業の
負担軽減
職員に対する支給ミス等が発生しないように管理課にて給与の適正性を確認している
給与制度が複雑であることで、イレギュラーなケースが発生し、すべてをシステムで対応できないことから、業務担当者がアナログ対応で対象者抽出と適正性のチェックを行っている
適正性チェック業務担当者の負担軽減を目指す
  各チェック項目の発生件数を洗い出し、 改善による削減効果が大きいと見込まれる 項目からBPRによる効率化を順次検討する
給与
給与
対応の方向性
課題詳細
検討事項
関係所管
人事課
給与課
管理課
デジ室
その他
●
●
●

## Slide 33: 会計年度任用職員
大分類
中分類
庶務事務
人事
給与
申請書
各種証明書（就労証明）
勤怠管理
旅費
人事異動
昇任・昇格
人事評価
職員情報
タレマネ
厚生管理
研修
法定調書
年末調整/源泉徴収
給与
会計年度任用職員
会計年度任用職員

## Slide 34: 求人・採用から退職までのライフサイクルにまたがって複数の課題がある中で、効率化余地が大きいと想定する「給与管理」「各種申請・届出」に関する課題の深堀を実施した
会計年度任用職員に関する課題
業務 ライフサイクル | 課題 | 想定効果 （時間/年 ） | 分類 | 課題起票No.
予算要求 | 会計年度任用職員の歳出にかかる科目（人件費/物件費）のあり方 | （効果試算対象外） |  | 39
求人 | HPの掲載も所属それぞれで実施しており、求人広告として非常に効果が低い | 8,168 | 求人の効率化 | -
採用 | 採用申込書が時代や採用者の年代に即していない（小中学校の在籍期間、好きな科目、所属クラブ、趣味の記入等） | （効果試算対象外） |  | 40
 | 採用申込時に、職歴を提出する必要があるが、就労先変更（３年更新）の度に卒業証明や労働証明を出す必要があり、非効率（雇用機会を逃している事例もある） | 18,185 | 各種申請・届出 | 38
入庁 | 入庁時の申請（マイナンバー/社会保険/振込口座 etc.）が紙ベース | 15,926 | 各種申請・届出 | 37
在籍 | 総務事務システムを利用することができない | （他課題の効果に含む） |  | -
 | 各種申請（住所変更/手当/勤怠/年末調整 etc.）が紙ベース | 75,112 | 各種申請・届出 | 37
 | 給与明細を毎月課長が紙出力し手渡し | 8,132 | 給与管理 | 36
 | 職員証がないため従事者証を手製 | （他課題の効果に含む） |  | -
 | 給与（経年号給計算、前歴・同種補正含む）、定期交通費、出張旅費を手計算で実施→前例踏襲と総務局からの通知で対応しているが、適正性の確認は取れていない | 515,052 | 給与管理 | 34 35
 | 所属を兼務している職員も存在し予算按分処理が複雑 | （効果試算対象外） |  | 42
 | 働き方のパターンが複数存在（5,750名中1,900名程度が定型的な働き方ではない） | （効果試算対象外） |  | 41
就労先変更 | 就労先変更の度に卒業証明や労働証明を要提出 | （効果試算対象外） |  | 38
退職 | 退職手続きの申請（社会保険 etc.）が紙ベース | 9,074 | 各種申請・届出 | 37
全般 | 会計年度職員に係る作業全般について、制度的なルールはあるが、標準的な運用方法が示されておらず、所属独自の方法で対応 | （効果試算対象外） |  | 43
 | 会計年度職員に係る業務（所属業務）は制度所管がいない | （効果試算対象外） |  | 44
会計年度任用職員
会計年度任用職員

## Slide 35: 本職員と同様のシステム利用権限がなく紙ベースでの業務による負担が課題であり、職員と同等のシステム利用権限を与えることでアナログ作業の廃止を目指す
会計年度任用職員事務に係る対応の方向性
給与管理
各種申請・届出
No.35
各種集計
（勤怠・出張旅費・定期交通費）
紙ベースで管理した勤怠・出張旅費・交通費等をExcelに手入力して集計しており、業務負担が大きい
会計年度任用職員に対して固有の職員IDを付与し、一般職員と同様の取り扱いができるように制度変更を実施
本職員と同様にシステムを利用できる環境を整備
No.36
給与計算
集計した勤怠・出張旅費・交通費に加え、経年号給計算、前歴・同種補正を、システムに手入力しており、業務負担が大きい
No.37
給与明細交付
上席が給与明細システムから出力（印刷）し、該当人に手渡しで配付しており、業務負担が大きい （中には封緘が要なケースもあり）
No.38
在籍時の各種申請
（社会保険/振込口座 等）
各種申請・届出を紙ベースで実施しており、受け渡し/不備確認/ファイリング等に手間がかかっている
No.39
就労先変更/再雇用時の手続き
就労先変更や再雇用時に卒業証明や労働証明を提出する必要があるため、提出者と受領者双方の負担となっている
固有の職員IDを付与し、IDと紐づける形で職員情報管理、退職後も一定期間引き継ぐ仕組み・ルールを整備し、システム環境を整備する
会計年度任用職員
会計年度任用職員
対応の方向性
課題詳細
検討事項
関係所管
人事課
給与課
管理課
デジ室
その他
●
●
●
●
●

## Slide 36: 給与管理と各種申請・届出業務以外の会計年度任用職員関連の検討事項については、以下の方向性で対応
その他検討事項の対応の方向性
会計年度任用職員
会計年度任用職員
会計年度任用職員の歳出にかかる科目（人件費/物件費）のあり方
人件費に変更した場合、会計年度職員の管理を総務局が担う必要があり、現実的ではないため、本課題はクローズ （検討経緯は備忘的にAppendixに記載）
採用申込書が時代や採用者の年代に即していない（小中学校の在籍期間、好きな科目、所属クラブ、趣味の記入等）
採用面接時の定型確認事項等を参考にし、記入項目を更新
働き方のパターンが複数存在（5,750名中1,900名程度が定型的な働き方ではない）
複数の働き方パターンに対応した柔軟なシステム構成とする （勤怠管理等が代表例と想定）
No.40
会計年度任用職員の
歳出科目のあり方検討
No.41
採用申込書の
記入項目更新
No.42
柔軟なシステム構成
対応の方向性
課題詳細
検討事項
関係所管
人事課
給与課
管理課
デジ室
その他
●
●
●
※No.43-45は第４章 申し送り事項に記載

## Slide 37
システム
会計年度任用職員関連業務のTo-Beイメージ
As-Is
To-Be
業務
業務
システム
給与管理
各種申請・届出
会計年度任用職員
上席
担当者
承認
データ集計
データ登録
紙ベースで管理した勤怠・出張旅費・交通費等を
Excelに手入力して集計し、総務事務システムに登録している
（経年号給計算、前歴・同種補正含む）
各種集計・給与計算
明細交付
就労先変更
再雇用時
在籍時
総務事務
総務事務
会計年度任用職員
上席
印刷・封緘
明細を紙出力し手渡しで配付 （中には封緘するなどの配慮）
担当者
会計年度任用職員
各種申請
承認・書類管理
紙ベースで申請しているため、不備確認・ファイリング等を手作業で実施
（マイナンバー/社会保険/振込口座 等）
担当者
会計年度任用職員
書類提出
処理・書類管理
就労先変更や再雇用時の度に卒業証明や労働証明の提出が必要
1
3
4
2
給与計算
会計年度任用職員
上席
承認
総務事務
給与計算
承認
勤怠管理
旅費管理
勤怠・旅費をシステムで管理し、給与計算に係るデータ集計や登録作業を効率化
勤怠管理
旅費管理
データ登録
担当者
1
総務事務
会計年度任用職員
給与明細がシステム上で閲覧可能
２
総務事務
会計年度任用職員
各種申請
担当者
承認
申請をデジタル化し
アナログ業務を廃止
３
総務事務
会計年度任用職員
書類提出
担当者
確認
×
過去の職員情報が参照でき、書類提出が不要
３
会計年度任用職員
会計年度任用職員

## Slide 38: 次年度以降に向けた先行着手

## Slide 39: 忌引休暇申請・就労証明書発行業務について、策定した対応方針のR7年度意思決定に向け、ベンダーへ改修規模の確認と仮見積りの依頼を実施している
次年度に向けた先行検討状況
R6年度対応事項
検討事項
大分類
中分類
該当ページ
No.1
紙の添付書類の
デジタル化の検討
No.2
申請・手当における
チェック基準の検討
No.3
休暇取得時の
各種添付資料の電子化
24項目中、先行して下記２項目に着手
【遅参解除申請】
対応方針を策定（証拠帳票確認方法の選択肢を用意し、承認者に選択いただく）
【忌引休暇申請】
対応方針を策定（忌引申請記入時の一部項目を任意化する）
上記方針のもと人事課へ実現可否確認
保守運用ベンダーへ改修規模・仮見積りを依頼
対応方針を策定（職員からの就労証明書発行依頼時、総務事務センターからの発行時にそれぞれデータで連携できる機能を構築する）
保守運用ベンダーへ改修規模・仮見積りを依頼
No.4
就労証明等の証明書発行業務の
効率化検討
No.5
ペーパレス化に向けた業務設計
庶務事務
申請書
各種証明書
（就労証明）
【遅参解除申請】
P40-42
【忌引休暇申請】
P43-45
P.46-48
タレマネシステムの実証実験に向けシステムを選定
上記を受けて実証実験・実証実験の評価を実施
No.21
新たなサーベイ実施の検討
No.22
組織管理の仕様改善の検討
タレマネ
詳細は別資料に記載
人事

## Slide 40: 遅参解除申請の効率化に向け、現状申請フローを可視化したうえで人給WGとしての対応方針を策定した
検討ステップ
対応事項
Step1
現状申請フローの可視化
Step2
対応方針検討
Step3
実現可否の確認 （制度所管との折衝）
Step4
制度・システム変更
現状の遅参・早退届
／解除申請書に係る
業務内容の明確化
申請書提出業務の
電子化案検討
対応方針案に対する
実現可能性判断
制度の変更または
システム改修の実施
内部の承認フローや承認担当者から業務内容を把握
  職員の申請方法
  申請～承認の日数
  承認後の対応事項
前工程で作成したフローをベースに、デジタル化方針を検討 （URL連携による紙添付の廃止など）
申請制度を取り仕切る所管部署に対し、ガバナンスの観点からの実現可否を確認
承認業務を行う主体に対し、業務観点からの実現可否を確認
制度変更の場合は制度を変更し、職員に通知
システム改修が必要な場合は見積受領後、実施要否を検討し、改修を行う
R７年度対応事項
R６年度実施事項
庶務事務
申請書（遅参解除申請）

## Slide 41: 遅参申請時は証拠帳票を職員から上長へ紙で提出しており、職員側では印刷と提出の作業に、承認者側では簿冊管理作業に、それぞれ工数がかかり負担となっている
Step1 現状申請フローの可視化
職員 | 
管理者 （所属上長） | 
システム | 
総務事務
システム
遅参
出勤打刻
特別休暇
申請
証票印刷
証票提出
承認
証票有
承認
開始
終了
終了
総務事務
システム
Y
N
休暇申請
証票
証票
証票
休暇申請
上長の承認
提出された証拠帳票は、
承認後に簿冊として管理している
遅延状況掲載サイトを印刷したうえで、上長に紙で提出している
庶務事務
申請書（遅参解除申請）

## Slide 42: 人給WGとしての案として、証拠帳票の提出様式について承認者に選択肢を与えて選択いただく運用とすることで、紙での提出が必須という既存の遅参申請時の添付書類の提出を柔軟化させることを目指す
②証拠帳票のPDF提出を求める
申請者の工数削減に繋がらない
承認者の簿冊管理廃止に繋がる
申請者が遅延証明書をPDFとして保存し、申請画面にて添付する
承認者は承認画面上でPDFを確認ののち、承認する
Step2 対応方針検討
紙での提出が必須という既存の遅参申請時の添付書類の提出を柔軟化させる
  承認者が以下いずれかの方法から選択し、所属メンバーに提出を求めることができると周知する
業務簡略化の方針
概要
①証拠帳票の紙提出を求める
④証拠帳票の提出を求めない
既存の遅参申請と同様に、申請者は遅延証明書を印刷し、紙で提出する
承認者は証拠帳票を確認ののち承認する
申請者による証拠帳票の提出を廃止する
承認者は証拠帳票の確認なしに承認する
③遅延証明書掲載サイトの
URL貼り付けを求める
申請者が申請画面上に、交通機関の遅延証明書掲載サイトのURLを張り付ける
承認者はURLを検索エンジンに貼り付け、遅延の事実を確認ののち、承認する
申請者/承認者ともに工数削減
申請者/承認者ともに工数削減に繋がらない
申請者/承認者ともに工数削減
添付書類の提出方法
業務
システム
ガバナンス
評価観点
画像添付機能・サーバー増強など大規模改修が必要な想定
現システムで対応可能 （UIを求める場合、軽微な改修が必要な想定）
現システムで対応可能
現システムで対応可能
不正申請のハードルが高い（承認者の心理的負担が保たれる）
遡及確認が可能
不正申請のハードルが高い（承認者の心理的負担が保たれる）
一定期間経過後、遡及確認不可
不正申請のハードルが高い（承認者の心理的負担が保たれる）
遡及確認が可能
不正申請のハードルが低い（承認者の心理的安全性が保てない）
遡及確認不可
総合評価
庶務事務
申請書（遅参解除申請）

## Slide 43: 忌引休暇申請の効率化に向け、人給WGとしての簡略化案を策定し、制度所管との折衝にて実現可能であることを確認した。実現に向け保守運用ベンダーへ改修規模・仮見積りを依頼済み
検討ステップ
対応事項
Step1
申請時の記入内容の洗い出し
Step2
他社比較による 独自項目の洗い出し
Step3
記載項目の変更可否の確認 （制度所管との折衝）
Step4
申請画面改修
現状の忌引休暇申請書の
記入内容の明確化
一般的な
忌引休暇申請書との比較
所管部署との議論を踏まえ、
改善項目を検討
システム改修の実施 （次年度以降の対応も想定）
現状の忌引休暇における申請書から、必須記載項目と任意記載項目を抽出する
他社・他自治体の忌引休暇における申請書の記載項目と、前工程で抽出した大阪市の項目を突合させる
  大阪市のみで記載が必要となっている項目を抽出する
大阪市独自の記載項目について、なぜ記載が必要か、任意記載としても問題ないかを所管部署に確認
必須の記載項目から除外する項目を決定する
申請画面の改修見積を取得する
見積をもとに改修要否の判断を行う
改修を実施し、新申請画面にて運用を開始する
R７年度対応事項
R６年度実施事項
庶務事務
申請書（忌引休暇申請）

## Slide 44: 大阪市の忌引休暇申請時の記入情報を洗い出し、他社の忌引申請項目と比較したうえで簡略化案を検討した結果、3項目について任意記載への変更を目指す
Step１/Step2 申請時の記入項目洗い出しと他社比較
大阪市（システムによる申請） |  |  | 他社 | 簡略化検討対象 | 
システム申請項目 |  | 必須/任意 | 項目の有無/必須or任意 | （大阪市で必須＆他社で任意/項目なし） | 
申請者 情報 | 職員番号・氏名 | 必須（自動入力） | 必須 |  | 
 | 所属 | 必須（自動入力） | 必須 |  | 
申請 内容 | 申請種別 | 必須（自動入力） | ー |  | 
 | 期間 | 必須 | 必須 |  | 
 | 取得・発生時間の指定方法 | 必須 | 項目なし | × | 半日休や時間休といった選択肢があるために今後も必要
 | 残数 | 記載不要 | 項目なし |  | 
 | 死亡者名 | 必須 | 必須 |  | 
 | 続柄 | 必須 | 必須 |  | 
 | 生計の状況（同一にしているか） | 任意 | 項目なし （同居/別居は必須） |  | 
 | 死亡日 | 必須 | 必須 |  | 
 | 死亡時刻 | 必須 | 項目なし | 〇 （任意に変更） | 他社では項目がなく、貴市における審査方法及び 基準次第で廃止可能性がある
 | 死亡者住所 | 必須 | 項目なし | 〇 （任意に変更） | 他社では項目がなく、貴市における審査方法及び 基準次第で廃止可能性がある
 | 葬儀場所 | 必須 | 必須 |  | 
 | 葬儀日 | 必須 | 必須 |  | 
 | 葬儀時刻 | 必須 | 必須 |  | 
 | 移動の状況（遠隔地への往復日数が必要か） | 任意 | 項目なし |  | 
 | 通算日数 | 必須 | 項目なし | 〇 （任意に変更） | 会場が遠隔地の場合に必要と想定するが、他項目の回答次第では記載不要とできる可能性がある
 | 遠隔地への往復日数 | 任意 | 項目なし |  | 
 | 備考 | 任意 | 任意 |  | 
任意化候補の記入項目
庶務事務
申請書（忌引休暇申請）

## Slide 45: 人給WGとして提示した案について、人事課より変更の余地があるとコメントいただいた。今後は改修規模や見積を確認ののち、R7年度中に改修実施の意思決定を行う必要がある
Step3 記載項目の廃止可否の確認
対応の方向性
従来必須記載となっている項目のうち、３項目を任意記載へと変更する
  自身が喪主でない場合に、親族等への情報確認等が不要となり、かつ申請者の心理的負担も軽減する
※他社の忌引休暇申請時の記入項目と比較検討した結果、次頁で示している３項目については任意化した場合でも虚偽申請には影響がないと想定している
今後の対応事項
総務事務システムの改修（3つの記入項目の必須指定を外す）に係る改修規模・見積金額を保守運用事業者に確認
改修規模・見積金額をもとに、人事課と改めて実施要否を議論し、R7意思決定
人事課コメント
任意項目への変更の余地はある
庶務事務
申請書（忌引休暇申請）

## Slide 46: 就労証明書発行業務の効率化に向け、現状業務フローをもとに課題を洗い出し、対応方針を策定した。実現に向け保守運用ベンダーへ改修規模・仮見積りを依頼済み
検討ステップ
対応事項
Step1
現状業務フローの可視化
Step4
制度・システム変更
現状の就労証明書発行
申請～発行業務に関する
フローの明確化
制度の変更または
システム改修の実施
申請画面や総務事務センターへのヒアリングにより、現在の申請業務を可視化
Step2
課題の洗い出し
申請～発行業務において
負担となっている作業抽出
前工程で整理した現状業務や総務事務センターからのコメントをもとに、課題を整理
Step3
対応方針検討
申請時・発行時の
電子化案検討
課題に対して、デジタル化方針を検討 （職員からの申請時・総務事務センターからの発行時にデータでの送付を可能とする）
制度変更の場合は制度を変更し、職員に通知
システム改修が必要な場合は見積受領後、実施要否を検討し、改修を行う
R７年度対応事項
R６年度実施事項
庶務事務
各種証明書（就労証明）

## Slide 47: 現状の業務を整理した結果、職員から総務事務センターへの様式送付作業と、総務事務センターから職員への就労証明書交付作業の工数負担が大きいことが課題である
Step１/Step２ 現状業務フローの可視化と課題の洗い出し
保育所入所希望者 （申請者） | 総務事務センター | システム
現状業務フロー
作成依頼
作成
交付
役所から
紙で様式を取得
作成依頼
様式を送付
依頼確認・突合
作成
（PC作成）
印刷・交付
受領
総務事務システム
総務事務システム
課題①様式の送付（職員→総務事務センター）
現状は職員が紙の様式を取得し、総務事務センターに送付している。紙での様式送付の廃止を目指す
総務事務センターより以下コメントを受領
  送付を廃止する場合には、データファイルで連携していただきたい
  提出先自治体のURLを貼り付ける方法は、自治体のサイトを確認し様式をダウンロードするという総務事務センター側の工数が増えるため、望ましくない
課題②就労証明書の交付（総務事務センター→職員）
現状は作成した就労証明書を、総務事務センターで印刷したのち、職員に逓送している。逓送業務の工数負担が大きいため、デジタル送付を目指す
大阪市近郊において、就労証明書のデジタル提出が可能な自治体が増えていることからも、データで発行し、必要な場合は職員が印刷することが望ましい
庶務事務
各種証明書（就労証明）

## Slide 48: 職員の申請時には申請画面で電子ファイルを添付でき、総務事務センターからの交付時には職員が電子ファイルでデータを受領できる仕様とすることを目指す
保育所入所希望者 （申請者） | 総務事務センター | システム
Step3 対応方針検討
保育所入所希望者 （申請者） | 総務事務センター | システム
As-Is
To-Be
役所から
紙で様式を取得
作成依頼
様式を送付
依頼確認・突合
作成
（PC作成）
印刷・交付
受領
総務事務システム
総務事務システム
役所から
紙で様式を取得
作成依頼
依頼確認
様式取得
作成
（PC作成）
交付
受領・（印刷）
総務事務システム
総務事務システム
保育所入所希望者による
紙様式を取得・提出を廃止
希望する自治体の様式を デジタル様式で添付
突合作業を廃止し、
デジタルで様式を取得
データで送付
様式を送付
As-Is
申請時の職員から総務事務センターへの様式連携と作成後の職員への交付をデジタル化する
  申請画面での電子ファイルの添付と職員が電子ファイルでデータを受領できる仕様とする
業務簡略化の方針
庶務事務
各種証明書（就労証明）

## Slide 49
人事
タレマネ
別紙にて取りまとめ
「タレントマネジメントシステムのサービス選定結果_v1.0.pptx」

## Slide 50: 申し送り事項

## Slide 51: 次年度以降に検討が必要な課題は以下
残検討事項（1/2）
# | 大分類 | 中分類 | 課題事項 | 課題詳細 | 対応事項 | 関係所管
1 | 庶務事務 | 勤怠管理 | No.7 超勤管理の効率化 | 超勤申請時の理由と超勤予算策定時の理由の粒度感が異なっており、分析のための紐づけができない | ・給与課と業務の目的・課題感の確認を行い、対応の方向性を検討する | 給与課 管理課 デジ室
2 |  | 旅費 | No.17 管外出張申請機能の機能配置 | 管外出張機能を新財務会計システムの標準機能で実装できない（実装にはカスタマイズが必要） | ・管外出張の件数調査を行い、総務事務システムに決済・文書管理機能を新規で構築することの改修費用対効果を試算する ・(費用対効果が見込めない場合) 機能構の方法をを検討する（文管、財会、総務事務の組み合わせで対応する など） ・最終的な運用変更を周知するオーナーが誰になるのかも検討が必要 ※今年度検討経緯はAppendixに記載 | 管理課 会計室
3 | 人事 | 厚生管理 | No.23 紙の申請書・提出物のデジタル化の検討 （ストレスチェック） | 紙ベースで行われている申請書・調査票等について、紙の受け渡しや集計、管理に手間がかかっている | ・ストレスチェック実施ツールの調査結果を厚生Gに共有し、導入要否を検討する ・人事情報の一元管理に関する人事部としての方針を定め、ストレスチェックの情報をどのように扱うかを検討する | 人事課（厚生G） 管理課 デジ室
4 |  | 研修 | No.24 e-ラーニングシステムの解像度の仕様の検討 | e-ラーニングシステムの解像度が小さく不便となっている。システム利用におけるUX向上を目的とする | ・人材開発センターに機器更新や改修のタイミングで仕様に組み込むように依頼する | 人材開発センター
5 |  |  | No.25 研修管理業務のシステム化 | 研修の募集から開催・修了まで、基本的には総務事務システムで、一部Excelで業務を行っている。システム外でないとできないものに関しては、総務事務システムへの反映作業が必要となる | ・人事部として職員情報の一環として研修情報をどのように活用するかの方針を定める ・上記方針をもとに、研修情報をどのシステムでどのように管理するかを検討する | 人材開発センター 人事課 管理課 デジ室
6 |  |  | No.26 e-ラーニングシステム及び総務事務システム研修機能統合の検討 | 研修アンケートや受講管理がe-ラーニングシステムと総務事務システム研修機能の2つで別々で実施・管理されている |  | 

## Slide 52: 次年度以降に検討が必要な課題は以下
残検討事項（2/2）
# | 大分類 | 中分類 | 検討事項 | 課題詳細 | 対応事項 | 関係所管
7 | 給与 | 法定調書 | No.27 報酬等の法定調書作成業務のシステム化検討 | 「支払いを受ける者」として総務事務システムに登録されていない相手方への法定調書発行事務において、システム上に法定調書の発行機能がないため、財務会計システム内の支払実績データを抽出し、法定調書システムへ手入力している。法定調書に必要な全ての情報が財務会計システム上にはなく、手入力による補完を行っている | ・法人の債権者情報管理と同様に、個人の債権者情報が一元管理され、各システムから都度必要な情報を取得しに行く状態を目指し、具体的な実現手段を検討する （財会システムや総務事務システムで短期的に対応できる問題ではないためタイミングを見て調整を実施） | 未定
8 |  |  | No.28 法定調書作成における事務誤りの是正 | 組織として法定調書の作成漏れや発行する種類・控除金額の誤認を防止・検知していない ・法定調書作成を取りまとめる業務所管がおらず、各所属が独自に作成する必要がある ・管理課では名寄せ作業のみ行っており、内容確認は行っていないため各所属で誤りがあっても検知できない 【事務誤りの例】 ・源泉徴収票を作成すべきところを支払調書を作成する ・税控除の必要がない法人の控除を行う | ・誰が主体となって検討を進めるかを定める | 未定
9 |  | 給与 | No.32 給与計算業務の効率化の検討 | 特殊な勤務形態等のイレギュラーなケースについては、手作業で給与計算を行っている。 給与の仮計算時に、前月と比較して大きく変わっている職員についてシステムベンダを含めてチェックしている | ・R７年度以降に課題の棚卸を行い、対応の方向性を検討する | 給与課 管理課 デジ室
10 |  |  | No.33 予算要求資料作成業務の全体最適化の検討 | 給与課の予算要求資料作成作業に工数がかかっている |  | 

## Slide 53: 次年度以降に検討が必要な課題は以下
残検討事項（2/2）
# | 大分類 | 中分類 | 課題事項 | 課題詳細 | 対応事項 | 関係所管
11 | 会計年度任用職員 | 会計年度任用職員 | No.43 所属兼務職員に関する予算処理の負担軽減 | 所属を兼務している職員も存在し予算按分処理が複雑 | （その他課題への対応を行った後で、必要に応じて検討） | 未定
12 |  |  | No.44 会計年度職員に係る標準運用の策定 | 会計年度職員に係る作業全般について、制度的なルールはあるが、標準的な運用方法が示されておらず、所属独自の方法で対応 |  | 
13 |  |  | No.45 会計年度職員の制度所管の検討 | 会計年度職員に係る業務（所属業務）は制度所管がいない |  | 

## Slide 54
No.27 報酬等の法定調書作成業務のシステム化検討
法定調書作成業務の現状課題と目指す姿
課題
総務事務システム上で”支払いを受ける者と登録されていない相手方”の情報がマスタ管理されていないことが起因となり、以下の点で業務上の負担が発生している（職員・職員に相当する従業員は課題の対象外）
  各所属が支払の度に支払先情報を新規で作成し情報が複数存在するため、名寄せ作業が必要
  法定調書作成に必要な情報を一元管理・保存していないため、毎年の年次対応のたびに改めて補完して入力する必要がある （財務会計システムで管理している債権者情報・支払情報のみでは法定調書の作成に必要な情報が網羅されていない）
対応の方向性
（目指す姿）
個人の債権者の情報を一元的に管理
  法定調書作成に必要な情報を一元管理し、名寄せ・情報補完作業を効率化
所属
支払
債権者情報
（システム未定）
登録
名寄せ作業の効率化
情報補完作業の効率化
各所属が、報酬の支払い処理を行う際に、債権者情報を参照する運用とすることで、支払い先が無作為に増加することを防ぎ、名寄せ作業を効率化する
財務会計システム
参照
管理課
債権者情報
（システム未定）
財務会計システム
財務会計システム上の支払情報では網羅されていない情報は債権者情報を参照する運用とすることで、情報補完作業を効率化する
参照
（補完）
債権者
役務提供
支払情報
支払情報
給与
法定調書

## Slide 55: システム化方針

## Slide 56: 現在の総務事務システムは5つのサブシステムから構成されており、市独自の人事・給与制度に基づいて構築している
総務事務システムの構成
総務事務システム
庶務事務人事
庶務事務申請システム
人事給与システム
臨時職員等システム
職員申請
勤務情報管理
健康診断
旅費精算
児童手当
汎用申請
扶養手当
児童手当
給与振込口座
etc.
職員情報管理
昇任昇格管理
給与管理
共通
人事管理
研修
自己申告
資格
人事評価
庁内公募
年末調整
勤怠管理
定時決定/随時決定
報酬計算
ポータル
ポータル
電子決済
サブシステム
機能

## Slide 57: 「申請書（遅参・忌引を除く）」「旅費管理」「人事関連業務」「法定調書」「給与」のシステム化方針が未定であり、次年度以降の企画検討において明確化が必要な状況
システム化方針の検討状況
検討事項カテゴリ |  | システム化方針 （R6年度終了時） | 関連する総務事務システムの機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 総務事務 ポータル |  | 庶務事務申請システム |  |  |  | 庶務事務人事システム |  |  |  |  | 人事給与システム |  |  |  |  | 臨時職員等システム |  |  | 
 |  |  | 総務事務ポータル | 電子決裁 | 職員申請 | 勤務情報管理 | 健康診断 | 旅費精算 | 研修 | 資格 | 庁内公募 | 自己申告 | 人事評価 | 職員情報管理 | 昇給昇格管理 | 給与管理 | 共通（社保・共済） | 人事管理 | 年末調整 | 勤怠管理 | 定時決定/随時改定 | 報酬計算
庶務事務 | 申請書（遅参・忌引） | 機能改修 |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 申請書（その他） | 未定 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 就労証明書 | 機能改修 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 勤怠管理 | 新規開発（SaaS化） |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 
 | 旅費管理 | 未定 |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
庶務事務 | 人事異動 | 未定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 昇任・昇格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 
 | 人事評価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  | 
 | 職員情報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 研修 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 厚生管理 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
給与 | 法定調書 | 未定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 
 | 年末調整/源泉徴収 | 新規開発（SaaS化） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | 
 | 給与 | 未定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  | 
会計年度任用職員 | 会計年度任用職員 | （本職員に合わせたシステム環境） |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  | 

## Slide 58: ロードマップ

## Slide 59: R13.1の総務事務システムの再構築リリースに向けたリプレイス期間を踏まえると、R9.11の予算要求までにシステム化方針を意思決定する必要がある​
R7年度以降の主要マイルストン
 | 令和7年度 |  |  |  | 令和8年度 |  |  |  | 令和９年度 |  |  |  | 令和10年度 |  |  |  | 令和11年度 |  |  |  | 令和12年度 |  |  | 
 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
総務事務システム 機種更新・再構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R13.1 ★
再構築リリース
★ R10.4
再構築開始
R9.11 再構築予算要求 ★
機種更新
再構築（想定）
仕様書作成
(想定）
見積取得
（想定）
Azure ３年リザーブ
Azure ３年リザーブ
★ R8.1
本番リリース
総務事務システムを改修するか、新規システムを調達するかの 意思決定を令和９年度の予算要求タイミングまでに行う必要がある

## Slide 60: R9.11の予算要求に向けて段階的に総務事務システムからの切出し範囲や改修内容を整理し、R13.1のリリースに向けて開発・導入を進める想定
ロードマップ
 |  |  | 令和7年度 |  |  |  | 令和8年度 |  |  |  | 令和９年度 |  |  |  | 令和10年度 |  |  |  | 令和11年度 |  |  |  | 令和12年度 |  |  | 
 |  |  | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
マイルストーン | 予算要求 | 予算要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 総務事務システム | 総務事務システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務 |  | 方針(R6終了時) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
就労証明 遅参申請 忌引申請 | 現システムの機能改修 | 機能改修 （R8年度開始） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
年末調整 勤怠管理 | 新システムの構築 | 新規開発 （R8年度開始） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 新規開発 （R9年度開始） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
人事関連業務 申請書 |  | 新規開発 （R9年度開始） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 再構築 (R10年度開始) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
給与 |  | 再構築 (R10年度開始) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 | 会計年度 任用職員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | タレマネ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 法定調書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
★R7.11 予算要求
★R8.11 予算要求
★R9.11 予算要求
★R10.11 予算要求
★R11.11 予算要求
R13.1再構築完了★
★ R10.4 再構築開始
★ R8.1 本番リリース
職員ID付与にかかる企画検討
職員情報の引継ぎの仕組み検討
システムの権限付与（随時）
意思決定
マスタ整備にて解決可能な課題のため、
債権者マスタ（法人）の検討と平仄を合わせて対応
見積取得
意思決定
総務事務システム
機能改修
予算要求
調達仕様書作成
調達
開発・導入
開発・導入
予算要求
調達仕様書作成
調達
予算要求
調達仕様書作成
調達
意思
決定
RFI等の結果を基に業務効率化に寄与するかを判断し、最終的なシステム化方針（総務事務システムからの切出し要否と実現手段）の意思決定を行う
意思決定
システム化
方針検討
予算要求
調達仕様書作成
調達
開発・導入
総務事務システムの再構築
※総務事務システムを改修する場合、「総務事務システムの再構築」に含む
予算要求
調達仕様書作成
調達
課題棚卸/対応方針検討
対応方針要件化
Fit&Gap調査
RFI
準備/実行
結果収集
意思
決定
予算要求
調達仕様書作成
調達
システム化
方針検討
システム導入要否の検討結果に応じて詳細化
R9.11 再構築予算要求期日★
意思決定
システム導入要否にかかる
企画検討
RFI準備/実行
結果収集
対応方針
要件化
Fit&Gap
調査

## Slide 61: 検討・推進体制

## Slide 62: アジェンダによって検討段階が異なることから、2つのWG体制を構築する。制度や業務関連の検討は人事課/給与課が、システム関連の検討は管理課がそれぞれ中心となり検討を進める
次年度からのWG体制
アジェンダごとに体制を変えて検討する
  アジェンダによって検討段階が異なるため、WGを分けて開催
  それぞれのアジェンダ領域に関係のある所属のみ参加いただく
検討体制
テーマ | 庶務事務 |  |  |  | 人事 |  |  |  | 給与 |  | 会計年度 任用職員
検討体制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
申請書
（忌引・遅参）
申請書
（上記以外）
各種証明書
（就労証明）
勤怠管理
（勤怠）
勤怠管理
（超勤）
旅費
人事異動/
昇任・昇格/
人事評価/
職員情報
厚生管理
研修
年末調整/
源泉徴収
給与
会計年度
任用職員
人事課人事G
制度・業務所管
デジ室DX推進G
DX推進事務局
※他参加者やベンダーとの調整は管理課にて実施
給与課給与G
制度・業務所管
人材開発
センター
制度・業務所管
人事課厚生G
制度・業務所管
人事課人事G
制度・業務所管
給与課給与G
制度・業務所管
人事課人事G
給与課給与G
制度・業務所管
タレマネ
システム所管
管理課*
人事課人事G
システム所管
人事課人事G
制度・業務所管
システム所管
管理課*
人事課人事G
検討補助
人事課人事G
検討補助
人事課人事G
検討補助
管理課
制度・業務所管
人事課人事G
給与課給与G
制度・業務所管
管理課
制度・業務所管

## Slide 63: Appendix

## Slide 64
No.17 管外出張申請機能の機能配置
管外出張機能に関する検討状況
＜検討の背景＞
現状、管外出張と管内出張で出張命令の入り口が異なっており、次期財務会計システムの調達に向けて、管外出張の出張命令をどのシステムで行うかを決定する必要がある。
＜検討経緯＞
現状の総務事務システムは決裁機能を保持しておらず、管外出張における出張命令の意思決定ができないため、総務事務システムで出張命令を行う場合は、決裁機能や文書管理機能が必要になることを確認した
決裁機能を持つ「公文書管理サービス」か「財務会計システム」にて出張命令を行う想定で、新財務会計システムに関するRFIにおいて、標準機能として構築できるかを確認した
  全てのベンダーから標準機能では実装できず、カスタマイズが必要と回答を受領した
新財務会計システムでは決裁機能を廃止するため、総務事務システムか文書管理サービスのいずれかで管外出張の出張命令を行う必要があるが、管外出張は件数が少なく、新たに総務事務システムに決裁機能・文書管理機能を設けることは、費用対効果の観点で非現実的である可能性が高い
＜残対応事項＞
管外出張の件数を調査し、総務事務システムに決裁・文書管理機能を新規で構築することの費用対効果を算出する
（総務事務システムに機能を構築しない場合）最終的な運用変更を周知するオーナーが誰になるのかも検討が必要
庶務事務
旅費管理

## Slide 65
No.40 会計年度任用職員の歳出科目のあり方検討
会計年度任用職員の歳出科目に関する検討
現状、会計年度任用職員の歳出は物件費として管理しており、管理課や財政局の特定業務に負荷がかかっており、仮に本職員と同様に人件費で管理した場合、以下のような歳出管理業務の課題解消につながると思料する
一方で、人件費での管理に変更した場合、会計年度職員の採用から退職までのマネジメントを総務局が担う必要があり、予算要求や要員配置等の総務局としての事務負担が増える懸念がある点や、各所属が、それぞれの裁量で、業務の増減に応じた要員調整ができなくなる懸念もあるため、引き続き「物件費」として扱う方向で検討している
＜負荷がかかっている業務の例＞
会計年度任用職員への報酬支払は四半期ごとに各所属から管理課へ予算配付を受けて実施をしているが、予算不足が発生した場合、職員への報酬支払が遅延するため、支払遅延を防ぐ目的で、管理課による各所属への督促・各所属からの予算配付等の事務作業を短期間に臨時対応として実施している（管理課）
国への予算状況報告において、物件費を人件費に置き換えて報告している（財政局）
会計年度任用職員
会計年度任用職員