大阪市

浄配水施設監視制御設備整備事業

実　施　方　針

（案）

令和５年11月

大阪市

目　　次

[**第１　はじめに** 1](#_Toc148688444)

[**１　はじめに** 1](#_Toc148688445)

[**２　用語の定義** 1](#_Toc148688446)

[**３　本事業の実施にあたって遵守すべき関係法令等** 3](#_Toc148688447)

[**第２　特定事業の選定に関する事項** 4](#_Toc148688448)

[**１　事業内容に関する事項** 4](#_Toc148688449)

[**（１）事業名称** 4](#_Toc148688450)

[**（２）公共施設等の管理者の名称** 4](#_Toc148688451)

[**（３）事業目的** 4](#_Toc148688452)

[**（４）事業方式** 5](#_Toc148688453)

[**（５）本事業の整備対象となる設備等** 6](#_Toc148688454)

[**（６）本事業の整備対象となる設備が設置されている主な施設** 6](#_Toc148688455)

[**（７）事業の範囲** 6](#_Toc148688456)

[**（８）事業期間** 7](#_Toc148688457)

[**（９）事業者の収入** 7](#_Toc148688458)

[**２　特定事業の選定及び公表に関する事項** 8](#_Toc148688459)

[**（１）選定基準** 8](#_Toc148688460)

[**（２）選定方法** 8](#_Toc148688461)

[**（３）選定結果の公表** 8](#_Toc148688462)

[**第３　民間事業者の募集及び選定に関する事項** 9](#_Toc148688463)

[**１　募集及び選定の方法** 9](#_Toc148688464)

[**２　募集及び選定スケジュール（予定）** 9](#_Toc148688465)

[**３　入札参加者の参加資格要件** 10](#_Toc148688466)

[**（１）入札参加者の構成** 10](#_Toc148688467)

[**（２）入札参加資格** 10](#_Toc148688468)

[**（３）参加資格確認基準日** 14](#_Toc148688469)

[**４　審査及び選定手続き** 14](#_Toc148688470)

[**（１）大阪市ＰＦＩ事業検討会議の開催** 14](#_Toc148688471)

[**（２）参加表明書及び参加資格確認申請書の受付** 14](#_Toc148688472)

[**（３）提案書類の提出等** 15](#_Toc148688473)

[**（４）落札者の決定** 15](#_Toc148688474)

[**（５）審査結果の公表** 15](#_Toc148688475)

[**（６）経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（経済安全保障推進法）に基づく届出及び審査への対応（見込み）について** 15](#_Toc148688476)

[**（７）事業者選定の中止及び特定事業選定の取消し** 15](#_Toc148688477)

[**（８）著作権** 16](#_Toc148688478)

[**（９）特許権等** 16](#_Toc148688479)

[**５　落札者決定後の手続き** 16](#_Toc148688480)

[**（１）基本協定の締結** 16](#_Toc148688481)

[**（２）ＳＰＣの設立** 16](#_Toc148688482)

[**（３）落札者による事業準備行為** 16](#_Toc148688483)

[**（４）事業契約の締結** 17](#_Toc148688484)

[**第４　民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項** 18](#_Toc148688485)

[**１　リスク分担の基本的な考え方** 18](#_Toc148688486)

[**２　本事業における要求水準** 18](#_Toc148688487)

[**３　事業者の責任の履行に関する事項** 18](#_Toc148688488)

[**（１）入札保証金** 18](#_Toc148688489)

[**（２）契約保証金の納付等** 18](#_Toc148688490)

[**４　事業の実施状況の監視及び改善要求措置** 18](#_Toc148688491)

[**５　業務の履行の検査等** 19](#_Toc148688492)

[**（１）施設の完成検査** 19](#_Toc148688493)

[**（２）維持管理業務の検査** 19](#_Toc148688494)

[**６　ＳＰＣにおける事業者の権利義務等に関する制限及び手続き** 19](#_Toc148688495)

[**（１）事業者の株式の新規発行及び処分** 19](#_Toc148688496)

[**第５　公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項** 20](#_Toc148688497)

[**１　施設の立地に関する事項** 20](#_Toc148688498)

[**２　本事業の整備対象となる設備が設置されている施設の概要** 20](#_Toc148688499)

[**（１）柴島浄水場** 20](#_Toc148688500)

[**（２）庭窪浄水場** 20](#_Toc148688501)

[**（３）豊野浄水場** 20](#_Toc148688502)

[**（４）水道局庁舎** 20](#_Toc148688503)

[**３　本事業の整備対象施設の配置に関する事項** 20](#_Toc148688504)

[**第６　事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項** 21](#_Toc148688505)

[**１　疑義が生じた場合の措置** 21](#_Toc148688506)

[**２　管轄裁判所の指定** 21](#_Toc148688507)

[**第７　事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項** 22](#_Toc148688508)

[**１　事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置** 22](#_Toc148688509)

[**２　本事業の継続が困難となった場合の措置** 22](#_Toc148688510)

[**（１）事業者の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合の措置** 22](#_Toc148688511)

[**（２）市の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合の措置** 22](#_Toc148688512)

[**（３）いずれの責めにも帰さない事由により本事業の継続が困難となった場合の措置** 22](#_Toc148688513)

[**（４）事業契約解除を行う際の措置** 23](#_Toc148688514)

[**第８　法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項** 24](#_Toc148688515)

[**１　法制上及び税制上の措置に関する事項** 24](#_Toc148688516)

[**２　財政上及び金融上の支援に関する事項** 24](#_Toc148688517)

[**３　その他の措置及び支援に関する事項** 24](#_Toc148688518)

[**第９　その他特定事業の実施に関し必要な事項** 25](#_Toc148688519)

[**１　議会の議決** 25](#_Toc148688520)

[**２　情報公開及び情報提供** 25](#_Toc148688521)

[**３　実施に関して使用する言語及び通貨** 25](#_Toc148688522)

[**４　入札参加に関する費用負担** 25](#_Toc148688523)

[**５　実施方針（案）及び要求水準書（案）の公表に関する事項** 25](#_Toc148688524)

[**（１）実施方針（案）及び要求水準書（案）に関する質問又は意見の受付** 25](#_Toc148688525)

[**６　開示資料に関する事項** 25](#_Toc148688526)

[**（１）開示資料の配布** 25](#_Toc148688527)

[**（２）開示資料に関する質問・意見の受付** 26](#_Toc148688528)

[**７　実施方針（案）及び要求水準書（案）並びに開示資料に関する意見交換** 26](#_Toc148688529)

[**（１）参加資格要件** 26](#_Toc148688530)

[**（２）参加申込手続等** 26](#_Toc148688531)

[**（３）実施方針（案）及び要求水準書（案）並びに開示資料に関する質問・意見の受付** 27](#_Toc148688532)

[**（４）参加者との意見交換** 27](#_Toc148688533)

[**（５）留意事項・その他** 27](#_Toc148688534)

[**８　質問・意見及び回答** 27](#_Toc148688535)

[**（１）実施方針（案）及び要求水準書（案）に関する質問・意見及び回答** 28](#_Toc148688536)

[**（２）開示資料に関する質問・意見及び回答** 28](#_Toc148688537)

[**９　実施方針の公表** 28](#_Toc148688538)

[**10　事務局** 28](#_Toc148688539)

# **第１　はじめに**

## **１　はじめに**

　　大阪市（以下「市」という。）は、浄水施設と配水施設の監視制御を行う設備の更新を効率的・効果的に進めるため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づき、大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業（以下「本事業」という。）を特定事業として選定し、本事業を実施する民間事業者を選定することを予定している。

　　大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業実施方針（案）（以下「実施方針（案）」という。）は、本事業について、ＰＦＩ法に基づく特定事業の選定、及び本事業を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）の選定等を行うにあたって、ＰＦＩ法第５条第１項の規定に基づいて市が策定する実施方針に記載を予定している実施条件に関する事項について記載したものである。

## **２　用語の定義**

　　実施方針（案）において使用する用語の定義は、次の表に掲げるとおりである。

|  |  |
| --- | --- |
| 用　語 | 定　義 |
| 浄水施設 | 柴島浄水場、庭窪浄水場、豊野浄水場の３箇所の上水道施設（取水施設を含む）及び柴島浄水場内にある工業用水道東淀川浄水場（取水施設を含む）のこと。 |
| 配水施設 | 柴島浄水場構内配水ポンプ場（３箇所）、巽配水場、大淀配水場、城東配水場、大手前配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場、泉尾配水場、真田山加圧ポンプ場、北港加圧ポンプ場（但し、工業用水道ポンプ及び舞洲給水塔を含む）の上水道施設14箇所及び東淀川浄水場配水ポンプ場、桜宮配水場、鶴見配水場の工業用水道３箇所の配水場施設のこと。 |
| 監視制御設備 | 施設内の様々な場所に取り付けられた計測機器等を用いて、浄水処理状況等をリアルタイムで確認し、状況に応じて、コンピュータによる自動制御とオペレーターによる手動操作により、現場機器の監視、遠隔操作を行うことができる設備。制御ネットワーク及び監視カメラ等も含む。 |
| 総合水運用センター | 指揮命令系統の拠点。  本センターから24時間365日、浄配水施設の運転管理を一元的に行っている。 |
| オペレーター | 浄配水施設の運転管理を行う市の職員等。 |
| 新技術 | 現在、民間企業と共同で研究を行っている「ＡＩ技術を活用した運転支援及び人材育成手法に関する共同研究」による開発技術。  本取組は浄配水施設の運転管理において、監視制御システムから汎用インターフェースを用いて取込むデータを活用して、オペレーターの負荷軽減等の観点から、事故発生時に膨大な情報の中から必要な情報を素早く正確にキャッチできるようＡＩ技術を活用した運転支援及び人材育成手法について、現在、民間企業と共同研究を進めている。 |
| バックアップセンター | 本事業において指揮命令系統の複数拠点化を図るため、新たに市が指定する他の場所に構築する機能。本事業において、総合水運用センターのシステムと同等の機能を構築する。 |
| 管理設備 | 浄配水施設の運転管理を行う監視制御設備に加え、各種演算処理や帳票機能等を担う情報処理装置を加えた設備。 |
| 総合水運用システム | 市内全域の水需要予測をはじめ、浄配水施設を一元的に管理するシステム。浄配水施設の遠隔管理のためのＩＴＶカメラシステム及び柴島浄水場、庭窪浄水場、豊野浄水場の遠隔監視機能を含む。 |
| オンコール | 設備異常等のトラブル発生時において、オペレーター等からの問合せ対応や、現地で設備復旧作業等のトラブル対応を行うこと。 |
| セルフモニタリング | 事業者が、事業計画に基づいて実施した事業に対し、事業目標の達成状況や業務品質に関わる要求水準との適合状況等を自ら確認し、評価すること。 |
| 基本協定 | 落札者がＳＰＣを設立する法人グループの場合において、本事業の契約をＳＰＣと締結するまでの手続きや責務などについて、落札者との間で結ばれる契約。 |
| ＳＰＣ | 本実施方針（案）の第３－５－（２）により設立した特別目的会社のこと。 |
| 協力企業 | 入札参加企業・グループには該当しないものの、業務実施時には協力する企業。 |
| 覚書 | 設計・施工業務における「設計・工事請負契約」及び維持管理業務における「維持管理業務委託契約」を一体的に発注し、複合的な契約として担保するために締結するもの。 |
| モニタリング | 事業期間にわたり、事業者が提供するサービスの水準を市が監視する行為のこと。 |

## **３　本事業の実施にあたって遵守すべき関係法令等**

　　事業者は、本事業を実施するにあたり必要とされる関係法令（関連する施行令、規則、条例等を含む。）等を遵守しなければならない。

# **第２　特定事業の選定に関する事項**

## **１　事業内容に関する事項**

### **（１）事業名称**

　　大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業

### **（２）公共施設等の管理者の名称**

　　大阪市水道局長　　谷川　友彦

### **（３）事業目的**

　　市の浄水施設と配水施設（以下「浄配水施設」という。）の運転管理については、施設ごとに設置している監視制御設備により設備の運転状況の監視や操作、自動制御等を行っている。当該監視制御設備は、これまでその更新に合わせて遠隔管理化を図り、運転管理の集中化に係る取り組みを順次進めてきており、令和元年度には全ての浄配水施設の運転管理を総合水運用センターから行える環境にすることで、浄配水施設の一元管理を実現しているところである。

　　将来にわたり、総合水運用センターでの少数精鋭の運転管理体制を持続しつつ、今後さらに効率的な運用を進めていくためには、オペレーターの負荷を軽減する取組みや事故の未然防止に向けた新技術の導入、近年増加している大規模災害時の信頼性向上への取組みなど、様々な課題解決に向けた施策の実施が必要不可欠である。

　　本事業は経年更新時期を迎える浄配水施設の監視制御設備の更新に合わせ、これら課題の解決に向けた様々な技術を取り入れることで事業継続性の向上を図るものである。

ア　システムの機能統一によるオペレーターへの負荷軽減

　　　監視制御設備はこれまで個別に構築してきたため、オペレーターは複数のシステムを使いこなす必要があり、特に緊急時などにおいては複数のシステムを正確かつ迅速に使いこなさなければならない状況となっている。

　　　また、人事異動時に新たに担当するオペレーターが操作を習得する際にも時間を要するなど、オペレーター育成の面においても課題を抱えている。

　　　今回、システムを全面的に更新し、システムの機能統一を図ることで、操作性の統一によるオペレーターの負荷軽減を実現するとともに、オペレーターの育成を早期に行える環境を整備する。

イ　運転支援をはじめとする新技術導入を見据えたシステム構築

　　　総合水運用センターの少数精鋭のオペレーターは複数系統に跨る浄水処理施設を安定的に運転管理する必要があり、迅速かつ正確な対応が求められる。今後のベテラン職員の退職等の動向を踏まえ、これまでベテラン職員が経験で培ってきたコツやカンといったノウハウの技術継承の面が大きな課題となっている。本事業では、現在民間企業と行っているＡＩ技術をはじめとする新たな技術の導入を見据えたシステム構築を行うことで、将来オペレーターの支援に寄与する新技術等が開発され、導入が可能となった際にも、容易に導入できる環境を構築する。

ウ　バックアップ機能の構築

近年増加している風水害等の災害では、浸水や停電といったインフラ施設への影響が数多く発生しており、市においてもこのような災害リスクに対する信頼性向上に向けた対策は急務となっている。

今回、大規模災害等、万一の場合に備え、指揮命令系統の中枢を担う総合水運用センター機能にかわるバックアップセンター機能を他の場所にも構築することで災害対策機能の強化を図る。

エ　情報通信ネットワークの強化

近年増加している大型台風等では特に架空電線の切断等による停電や通信回線の切断が数多く発生しており、情報通信ネットワークの更なる強化が急務である。加えて、このようなシステムでは　不正アクセスによる情報漏洩やシステムダウンによる施設への甚大な影響が生じるリスクも考えられるため、これらサイバーテロに対するセキュリティ対策についても更なる強化が必要である。

　　今回、情報通信ネットワークに新たに無線通信を導入することで、更なるネットワークの信頼性強化を図るとともに、セキュリティ対策の面では閉域ネットワークでのシステム構築など、現行のセキュリティレベル以上に保つことを基本とし、近年のサイバーテロ等の動向を踏まえ、サイバーテロの行為の手段として使用されることを防止するため、法に基づく新たな枠組みにも対応するなど、セキュリティ面の更なる信頼性強化を図る。

　オ　管理を視野に入れた整備計画提案による事業の実施

　　　監視制御設備は、これまで設計と施工、維持管理をそれぞれ分割して実施していたため、ライフサイクル全体を見据えた最適化の面で課題を抱えていた。

　　　本事業は３箇所の浄水場の監視制御設備等を一体で、設計と施工から維持管理まで一括して事業範囲とするＰＦＩ事業として実施することで、事業者は設計段階から施工、維持管理までの全体期間を見据えた事業計画の検討を可能とすることで、民間事業者のノウハウと創意工夫の発揮による業務品質の確保及びライフサイクルコストの抑制を図る。

### **（４）事業方式**

本事業は、事業者が事業対象設備の計画業務、設計業務、施工業務を行った後、施設の保有権を市に移管したうえで、事業者が設備の維持管理業務を行う、設計・施工・維持管理の一括事業である。

### **（５）本事業の整備対象となる設備等**

　　本事業の主な対象設備等は、次のとおりとする。

1. 浄水施設

（ア）柴島浄水場浄水管理設備（但し、工業用水道施設監視制御設備を含む）

（イ）庭窪浄水場監視制御設備

（ウ）豊野浄水場浄水管理設備（但し、楠葉取水場監視制御設備は除く）

1. 配水施設

（ア）配水管理設備Ⅰ（但し、出先配水施設６箇所の監視制御設備は除く）

（イ）配水管理設備Ⅱ（但し、出先配水施設７箇所の監視制御設備は除く）

1. 関連対象設備

（ア）総合水運用システム

（イ）配水情報システム

（ウ）水質情報システム

### **（６）本事業の整備対象となる設備が設置されている主な施設**

　　柴島浄水場、庭窪浄水場、豊野浄水場及び水道局庁舎

　　詳細は要求水準書（案）に示す。

### **（７）事業の範囲**

　　本事業の範囲は、次のとおりとする。

　　なお、当該業務を行ううえで事業者に課される制限及び遵守すべき手続きを含め、本事業における詳細な実施条件については、入札公告時に公表を予定している大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業要求水準書（以下「要求水準書」という。）及び事業契約書（案）において示すこととする。

1. 計画業務

　　事業計画書の作成、実施体制の確保等

1. 設計業務

要求水準書に基づく設計施工内容に関する詳細事項の検討及び確認並びに実施設

計図書の作成等

1. 施工業務

実施設計図書に基づく機器製作据付、電気配管配線工事、試運転調整、撤去工事等

1. 維持管理業務

　　本事業で整備する設備の保守点検、修繕、オンコール等

1. その他の業務

本事業の実施状況の監視（セルフモニタリング）

　　業務履行に関する検査への対応

　　本事業を履行するために必要な届出

なお、事業者は、事業期間中、本事業に係る業務のうち、事業契約に委託禁止業務として定められた業務を除いたものについては、市に事前に通知した上で、第三者に委託し又は請け負わせることができる。

### **（８）事業期間**

1. 本事業の事業期間

本事業の事業期間は、事業契約締結の日（令和７年６月（予定））から令和33年３月末日までとする。

（ア）設計・施工期間

設計・施工業務の期間については技術提案によるものとするが、以下に示す既設

設備の更新時期までに更新設備の実運用が可能な状態とすること。

1. 柴島浄水場浄水管理設備　令和12年度
2. 庭窪浄水場監視制御設備　令和17年度
3. 豊野浄水場浄水管理設備　令和15年度
4. 配水管理設備Ⅰ　令和10年度
5. 配水管理設備Ⅱ　令和13年度
6. 総合水運用システム　令和15年度
7. 配水情報システム　令和13年度
8. 水質情報システム　令和13年度

（イ）維持管理期間

（ア）Ａ～Ｈに記載の年度末に引渡すこととし、引渡し後15年間とする。

1. 本事業期間終了時の取扱い

対象となる全ての施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し、著しい損傷及び劣化が少ない状態で、各設備の維持管理期間を終了すること。

### **（９）事業者の収入**

市は、事業者に対して、本事業における設計業務、施工業務及び維持管理業務に対するサービス対価を支払う。

1. 設計業務及び施工業務に係る対価

市は、事業者に対して、設計業務及び施工業務に係る対価を設計・施工期間中に会計年度ごとの市が認定した出来高に応じて支払う。ただし、下記（ア）から（イ）までの支払いに係る条件の範囲で支払いを行うものとする。

（ア）各会計年度の支払いは、出来高予定額の10分の９を上限とする。

（イ）設計業務及び施工業務完了時の市への施設引渡しの際に、それぞれの業務の出来高予定額の全額の支払いを行う。

1. 維持管理に係る対価

市は、事業者が要求水準書に基づき作成する維持管理業務計画書の内容に対して、

当該年度の維持管理業務の出来高に対する対価を支払う。

## **２　特定事業の選定及び公表に関する事項**

### **（１）選定基準**

市は、本事業をＰＦＩ法に基づく事業として実施することにより、客観的評価を行った上で、市自らが実施したときと比べ、効果的かつ効率的に事業が実施されると期待できる場合に、本事業をＰＦＩ法第７条に基づき、同法第２条第４項に規定する特定事業として選定する。

### **（２）選定方法**

1. 市の財政負担見込み額の算定に当たっては、将来の費用と見込まれる財政負担額

の総額を算出の上、これを現在価値に換算することにより評価を行う。

1. 市が提供を受けるサービスの水準は、できる限り定量的な評価を行うこととする

が、定量化が困難な場合には定性的な評価を行う。

### **（３）選定結果の公表**

市は、本事業を特定事業として選定とした場合は、その判断の結果を、その評価の内容と併せて、市のホームページ等において速やかに公表する。

また、評価の結果、特定事業の選定を行わないこととした場合も同様に公表する。

# **第３　民間事業者の募集及び選定に関する事項**

## **１　募集及び選定の方法**

市は、ＰＦＩ法第７条に基づき本事業を特定事業として選定した場合は、本事業への参画を希望する民間事業者を公募し、事業の透明性及び公平性の確保に配慮したうえで事業者を選定する。事業者の選定にあたっては、総合評価一般競争入札方式を採用することを予定している。

なお、本事業は政府調達に関する協定（ＷＴＯ政府調達協定）の対象事業であり、入札手続きには、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」（平成７年政令372号）が適用される。

## **２　募集及び選定スケジュール（予定）**

　　民間事業者の募集及び選定は、以下のスケジュールにより行う予定である。

スケジュールの詳細、変更などについては、市のホームページ掲載等により公表する。

|  |  |
| --- | --- |
| 時　期 | 内　容 |
| 令和５年11月 | 実施方針（案）、要求水準書（案）の公表 |
| 令和５年11～12月 | 実施方針（案）等に関する質問受付及び意見交換 |
| 令和６年１月 | 実施方針の公表 |
| 令和６年３月 | 特定事業の選定・公表 |
| 令和６年４月 | ・入札公告（入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書（案）、事業契約書（案）等）  ・入札説明書等に関する質問及び意見等の受付  ・参加表明書の受付  ・参加資格確認申請書の受付 |
| 令和６年５月 | 入札説明書等に関する質問及び意見等の回答公表 |
| 令和６年６月 | 参加資格確認結果の通知及び関連資料の配布 |
| 令和６年７月 | 現場確認 |
| 令和６年10月 | 技術提案書の提出 |
| 令和６年11月 | 技術対話 |
| 令和６年12月 | 技術提案書の改善案提出 |
| 令和７年２月 | 入札書提出期間 |
| 令和７年３月 | 落札者の決定及び公表 |
| 令和７年６月 | 事業契約の締結 |

## **３　入札参加者の参加資格要件**

### **（１）入札参加者の構成**

本事業の入札参加者は、単体企業または共同企業体もしくはＳＰＣとする。

### **（２）入札参加資格**

市の入札参加資格審査において、次に掲げる条件の全てに該当し、その資格を認められた者は入札に参加することができる。なお、資格確認基準日以降においても入札参加者が以下の参加要件を満たさないこととなった場合、市は当該参加資格を取り消すことがある。

1. 単体企業で参加する場合
2. 建設業法（昭和二十四年法律第百号）に基づく「電気工事業」または「機械器具設置工事業」の特定建設業許可を有すること。
3. 設計・施工について、平成20年度以降、上水道または工業用水道の浄水場における処理能力10万m3/日以上の施設全体に係る監視制御設備工事の施工について、建設業法における「発注者」と直接契約を締結する「元請負人」として、自社にて設計・施工（施工中は除く）の実績を有していること。ただし、機能増設工事および補修工事は施工実績から除く。
4. 設計期間について、次のＡ～Ｂの条件を満たす設計技術者を配置できること。

設計技術者とは、管理技術者、照査技術者、及び担当技術者をいい、管理技術者と照査技術者は兼務することはできない。

Ａ　管理技術者及び照査技術者は、（Ａ）～（Ｄ）の資格のいずれか一つを有していること。外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）については、あらかじめ技術士相当またはＲＣＣＭ相当との国土交通大臣認定（総合政策局建設振興課）を受けていること。

なお、入札参加申請書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも入札参加申請を提出することができるが、この場合、入札参加申請書提出時には当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が入札参加資格を得るためには入札書提出期限日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。

（Ａ）技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門（選択科目を「電力・エネルギーシステム、電気応用、電子応用、情報通信、電気設備」とするものに限る）または上下水道部門（選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る）とするものに合格し、同法による登録を受けている者

（Ｂ）技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門（選択科目を「電気電子一般」及び「電力・エネルギーシステム、電気応用、電子応用、情報通信、電気設備」または「上下水道一般」及び「上水道及び工業用水道」とするものに限る）とするものに合格し、同法による登録を受けている者

（Ｃ）上記（Ａ）・（Ｂ）と同等の能力と経験を有する者。（国土交通大臣（旧建設大臣）が同程度の知識及び技術を有する者と認定した者）

（Ｄ）RCCM（電気電子部門または上下水道及び工業用水道部門）の資格を有し、登録を受けている者

Ｂ　管理技術者、照査技術者及び担当技術者は、直接雇用関係を有しているこ

　と。

（エ）施工期間について、次に掲げる全ての条件を満たす技術者を配置できること

　　　　Ａ　建設業法第26条第１項及び第２項に基づく技術者を配置できること。

　　　　Ｂ　専任の技術者を配置できること。但し、設計期間等、現場が稼働していない期間については専任を要しないものとする。

　　　　Ｃ　監理技術者においては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習を修了したことを証するものを有する者であること。

　　　　Ｄ　常勤の自社社員（在籍出向者、派遣社員は認められない。）であり、かつ、入札参加資格申請書提出時において３か月以上の恒常的な雇用関係を有する者であること。

　　　　Ｅ　本事業は、機器の工場製作を含む工事であり、工場から現地へ工事現場が移行する際に、監理技術者の変更を認める。なお、工場及び現地での配置予定技術者は共に、本項Ａ～Ｄの条件を満たしていること。

（オ）本事業において整備する監視制御設備に対して、災害時及び故障時等で緊急対応が必要な場合、対応可能な技術者（協力企業の技術者含む）を本設備設置場所へ６時間以内に配置できること。

（カ）大阪市税、大阪府税に係る徴収金を完納していること。大阪市に納税義務を有しない者にあっては、本店又は主たる営業所の所在地における市町村民税、都道府県税を滞納していない者であること。

（キ）消費税及び地方消費税の未納がないこと。

（ク）建設業法第28条第３項若しくは同条第５項の規定による営業停止処分（大阪市において本事業で担当する業務に応じた建設工事業の営業ができないものに限る）を受けていないこと。

（ケ）大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。

（コ）大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれかの措置要件にも該当しないこと。

（サ）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定及びＰＦＩ法第９条に定めのある欠格事由に該当しない者であること。

（シ）経営事項審査の審査基準日が１年７か月以上経過していないこと。

（ス）上記（シ）の条件を満たす経営事項審査の最新のものにおいて、当該案件に応じた建設工事の種類の完成工事の年平均が「０」でないこと。

（セ）雇用保険法（昭和49年法律第116号）に基づく雇用保険、健康保険法（大正11年法律第70号）に基づく健康保険及び厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）に基づく厚生年金保険（以下「社会保険」という。）に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外されている場合を除く。

イ　共同企業体で参加する場合

（ア）共同企業体の代表者は本事業のうち、設計及び施工、代表者以外の構成員は当該設備引き渡し後の維持管理を担当するものとし、代表者が入札参加資格の申請及び入札手続きを行うこと。なお、設置工事完了後においては、構成員全員及び発注者の承認により、代表者を変更できるものとする。

（イ）２者以上で自主結成すること。

（ウ）入札参加者は入札参加申請書の提出時に代表者を含む構成員の企業名並びに携わる業務（設計業務及び施工業務、維持管理業務）について明らかにすること。

（エ）代表者は、３（２）アの条件に該当すること。なお、（オ）に規定する技術者には、構成員の技術者を含む。

（オ）代表者以外の構成員については、３（２）ア（カ）～（シ）、（セ）の条件に該当すること。

（カ）各構成員は２以上の共同企業体の構成員もしくはＳＰＣの構成員となることはできない。

（キ）単体企業での入札参加者と、共同企業体の構成員（代表者を含む）、ＳＰＣの構成員を重複することはできない。

（ク）構成員の変更について、参加資格確認申請書受付以降は、原則として認めない。

ウ　ＳＰＣで参加する場合

　　（ア）入札参加者は２者以上の法人を構成員とする法人のグループとする。

（イ）入札参加者は、構成員の中から代表となる企業（以下「代表企業」という。）を定めるものとする。

（ウ）入札参加者は、構成員の企業名及びそれらのものが携わる業務について、入札参加申請書の提出時に明らかにするものとする。

（エ）本事業を実施するものとして選定された入札参加者は、構成員からの出資によりＳＰＣを会社法（平成17年法律第86号）に基づく株式会社として、大阪市内に設立するものとし、事業期間中は大阪市外に移転させないものとする。ＳＰＣの本店所在地を変更する場合は、市に対して、事前に書面で通知するものとする。

（オ）ＳＰＣが発行する全ての株式は、構成員により保有されなければならない。また代表企業のＳＰＣへの出資割合は、構成員中、最大としなければならない。

（カ）代表企業は、３（２）アの条件に該当すること。なお、（オ）に規定する技術者には、構成員の技術者を含む。

（キ）代表者以外の構成員については、３（２）ア（カ）～（シ）、（セ）の条件に該当すること。

（ク）構成員は、他の法人グループの構成員もしくは共同企業体の構成員、単体企業として重複して入札に参加できないものとする。

（ケ）構成員の変更について、参加資格確認申請書受付以降は、原則として認めない。

エ　入札参加者はすべて、「大阪市ＰＦＩ事業検討会議浄配水施設監視制御設備整備事業」の座長、座長代理又はメンバーのいずれかが属する組織、企業、又はその組織、企業と資本面若しくは人事面において関連がない者であること。

オ　入札参加者はすべて、経営不振の状態（整理開始の申立て又は通告がされたとき、破産の申立てがされたとき、再生手続開始の申立てがされたとき、更生手続開始の申立てがされたとき及び手形又は小切手が不渡りになったときをいう。）にない者であること。

カ　次のいずれかの関係に該当する企業は、他の法人グループの構成員もしくは共同企業体の構成員、単体企業として重複して入札に参加できないものとする。

Ａ　資本関係

　　　　　　次のいずれかに該当する２社の場合

　　　　（Ａ）親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子

会社の関係にある場合

　　　　（Ｂ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

　　　　Ｂ　人的関係

　　　　（Ａ）一方の会社の役員※１が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

　　　　　　　※１　役員とは、取締役等をいう。なお、監査役及び執行役員は役員に含め

ない。

　　　　Ｃ　次のいずれかに該当する２社の場合

　　　　（Ａ）一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦、親子の関係である場合

　　　　（Ｂ）一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が血族の兄弟姉妹の関係である

場合で、かつ本店又は受任者を設けている場合は、その支店（営業所を含む。）

の所在地が同一場所である場合

　　　　（Ｃ）一方の会社の電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が、他方の会

社と同一である場合

　　　　（Ｄ）一方の会社の市入札に関わる営業活動に携わる者が、他方の会社と同一で

ある場合

　　　　Ｄ　その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

キ　入札参加者はすべて、市が本事業のアドバイザリー業務を委託している者及び当該アドバイザリー業務において提携関係にある者、又はこれらの者と前項 カ に定める資本関係もしくは人的関係において関係がない者であること。

　　なお、本事業に係る市の業務に関与した者は次のとおりである。

（ア）令和４年度　浄配水施設監視制御設備整備事業に係る民間活用手法の導入　　　可能性調査業務委託

受託者：有限責任監査法人トーマツ

再委託先：株式会社日水コン

（イ）浄配水施設監視制御設備整備事業に係るアドバイザリー業務委託

受託者：有限責任監査法人トーマツ

再委託先：株式会社日水コン

### **（３）参加資格確認基準日**

参加資格確認基準日は、参加資格確認申請書の提出期限の最終日とする。

## **４　審査及び選定手続き**

### **（１）大阪市ＰＦＩ事業検討会議の開催**

市は、落札者の選定にあたり、ＰＦＩ法第11条に規定する客観的な評価を行うために、学識経験者等により構成される「大阪市ＰＦＩ事業検討会議　大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業」（以下「検討会議」という。）において意見聴取を行うこととする。

　＜大阪市ＰＦＩ事業検討会議　大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業＞

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 役　職 | 氏　名 | 職　業　名 |
| 座　　長 | 上善　恒雄 | 大学教授 |
| 座長代理 | 水上　啓吾 | 大学准教授 |
| メンバー | 髙島　康徳 | 公認会計士 |
| メンバー | 竹山　直彦 | 弁護士 |
| メンバー | 花川　典子 | 大学教授 |

なお、本事業に応募しようとする者やそれと見なせる団体等が、委員に対して、本事業に関する情報収集等のために、本実施方針（案）の公表時点から本事業の落札者公表日までの間、電話や訪問等により接触を試みた場合は、本事業の参加資格を失う。

### **（２）参加表明書及び参加資格確認申請書の受付**

本事業の入札に参加を希望する者は、参加表明書及び参加資格確認申請書を提出し、参加資格の審査を受けること。なお、当該申請受付期限までに参加表明書及び参加資格確認申請書を提出しない者並びに参加資格がないとされた者は本事業の入札に参加することはできない。

### **（３）提案書類の提出等**

資格審査を通過した入札参加者は、様式に記載する方法に従い、提案書類を提出することができる。なお、提案書類の作成及び提出等に係る費用は、入札参加者の負担とする。

提案書類の様式については、入札公告時に示す。

### **（４）落札者の決定**

市は、検討会議において意見聴取を行ったうえで、入札参加者からの提案書について、あらかじめ定めた業者決定基準に基づき総合的に評価し、落札者として決定する。

### **（５）審査結果の公表**

市は、検討会議の意見聴取の結果を踏まえた審査結果をとりまとめ、落札者決定後、市のホームページにおいて公表する。

### **（６）経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（経済安全保障推進法）に基づく届出及び審査への対応（見込み）について**

厚生労働省により公表された内容によれば、本事業の発注者は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（令和四年法律第四十三号）（経済安全保障推進法）の特定社会基盤事業者の指定基準に該当すると見込まれる者とされている。(<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001152709.pdf>)

　　今後、実際に指定を受けた場合においては、本事業のうち、浄水施設の監視制御設備について、経済安全保障推進法第50条第１項及び第91条の規定に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令（厚生労働省関係経済施策を一体的に構ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令（令和５年厚生労働省令第103号））第１条に示す特定重要設備に該当し、審査の対象となる可能性がある。

　　審査の対象になった場合には、同法に基づく導入等計画書への記載事項に係る情報の提出を求めることとなり、また、事業所管大臣による審査結果に基づいた対応等を求めることがある。

### **（７）事業者選定の中止及び特定事業選定の取消し**

民間事業者の募集、審査及び選定の一連の手続きにおいて、入札参加がない、又は本事業をＰＦＩ法に基づく事業として実施することが適当であると評価された提案がない等の理由により、市が本事業を実施することが適当でないと判断した場合、市は、事業者を選定せず、特定事業の選定を取り消すことがある。この場合、市はその旨を市のホームページ等への掲載、その他適宜の方法により公表する。

### **（８）著作権**

入札参加者が提出した提案書の著作権は入札参加者に帰属する。ただし、落札者の提案書について、市が本事業の公表等に関し必要と判断した場合は、一部又は全部を無償で使用できる。

なお、提出を受けた書類は返却しない。

### **（９）特許権等**

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用したことに起因する責任は、提案を行った入札参加者が負う。

## **５　落札者決定後の手続き**

### **（１）基本協定の締結**

落札者がＳＰＣを設立する法人グループの場合、入札公告時に示す基本協定書（案）に基づいて、市と速やかに基本協定を締結しなければならない。

落札者と速やかに基本協定が締結されない場合、又は基本協定の締結後に事業契約の締結に至らないことが明らかとなった場合には、市は審査で決定された順位に従って、次点候補者を落札者として、あらためて基本協定の締結以降の手続を行うことができる。

なお、市は、基本協定書（案）の修正には、原則として応じない。

### **（２）ＳＰＣの設立**

落札者がＳＰＣを設立する法人グループの場合、基本協定締結後、ＳＰＣとして、会社法に規定する株式会社を大阪市内に速やかに設立し、市に、ＳＰＣにかかる商業登記簿謄本を提出しなければならない。

当該ＳＰＣに出資する者は、議決権を有するＳＰＣの普通株式については、事業契約が終了するまでを保有するものとし、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡及び担保等の設定その他一切の処分を行ってはならない。

なお、本事業期間中はＳＰＣの本社所在地を大阪市外に移転させないものとする。

### **（３）落札者による事業準備行為**

落札者は、事業契約の締結準備と並行して、事業開始に向けた準備行為として、市が協力する範囲で現地調査を実施することができるほか、本事業を円滑に開始するための協議を市と行う。

### **（４）事業契約の締結**

市は、落札者と事業契約を締結する。事業契約は、「覚書」、「設計・工事請負契約」、及び「維持管理業務委託契約」を総称するものとする。市は、覚書の規定に基づき、単独企業又は共同企業体、ＳＰＣと本事業に係る「設計・工事請負契約」を締結する。共同企業体を構成する場合、代表企業は、設計・施工業務を担当する企業とする。また同時に、市は、覚書の規定に基づき、単独企業又は共同企業体、ＳＰＣと「維持管理業務委託契約」を締結する。

# **第４　民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項**

## **１　リスク分担の基本的な考え方**

事業契約等に特段の定めのない限り、事業者が担当する業務については、事業者が責任を持って遂行し、業務に伴い発生するリスクは、原則として事業者が負うものとする。ただし、物価変動リスクについては、近年に見られる想定外の物価上昇の状況を踏まえ、事業者リスクとする場合であっても、状況に応じて、市は事業者との協議に応じる。

　　現時点で想定しているリスクとその概略を別紙１「リスク分担に関する基本的な考え方」に示す。

なお、主な個別のリスクにおける具体的な分担内容については、入札公告時に示す。

## **２　本事業における要求水準**

　　市は事業者が、本事業において実施する業務について、品質の確保等の観点から事業契

約に基づき要求する水準を、要求水準書にて示す。

## **３　事業者の責任の履行に関する事項**

### **（１）入札保証金**

入札保証金は免除する。

### **（２）契約保証金の納付等**

市は、事業契約に基づいて事業者が実施する業務の履行を確保するため、事業契約の保証を求めることを予定している。事業者は、次のアからイまでに示す契約保証金を納付するものとする。

1. 設計・施工期間中の契約保証金は、設計業務及び施工業務に係る対価の100分の10以上とする。
2. 維持管理期間中の契約保証金は、維持管理業務に係る対価の100分の10以上とす

る。

ただし、事業者は、保険会社との間に市を被保険者とする上記の契約金額相当額の100分の10以上に相当する金額の履行保証保険を締結し、当該保険証書を市に提出することをもって、契約保証金の納付に代替できるものとする。契約保証金に関する詳細は、入札公告時に示す。

## **４　事業の実施状況の監視及び改善要求措置**

市は、事業者が事業契約等に定められた業務を適正かつ確実に履行し、要求水準を達成しているか否かを確認するとともに、物価変動などの外的環境が本事業の進捗に影響を与えていないか把握するために、モニタリングを行う。

モニタリングの結果、要求水準が達成されていないことが判明した場合、市は、事業者に対して改善措置を要求するものとする。

なお、要求水準とのかい離の程度に応じて、市は、事業者に対して違約金を求めることがあるほか、正当な理由なく業務改善がなされず、改善が見込めないと市が判断した場合には、市は、事業者事由による事業契約の解除を行う。

なお、モニタリングや改善措置等の具体的な方法等については、入札公告時に示す。

## **５　業務の履行の検査等**

### **（１）施設の完成検査**

市は施設の引渡しを受ける前に、要求水準及び技術提案の内容を満たしているかについて検査を行い、検査の合格をもって設計及び施工業務に係る対価を支払う。

なお、上記の検査の結果、当該施設が要求水準及び技術提案の内容を満足しない場合、市は前項４の措置を講ずる。

### **（２）維持管理業務の検査**

市は、各年度の業務完了時に検査を行い、当該年度における維持管理業務に係る対価を支払う。

なお、上記の検査の結果、年度ごとの事業計画に定めた条件に適合しない場合、市は前項４の措置を講ずる。

## **６　ＳＰＣにおける事業者の権利義務等に関する制限及び手続き**

### **（１）事業者の株式の新規発行及び処分**

事業者は、事業者の株主総会における全ての決議について議決権を有する普通株式（以下「本議決権株式」という。）のみを発行することができる。

本議決権株式は、水道事業の極めて高い公共性を担保する観点から、その新規発行及び処分について、以下のとおり一定の制限を課すものとする。

議決権株式を保有する者（以下「本議決権株主」という。）が、自らが保有する本議決権株式を、他の本議決権株主又は市との間で締結された契約等によりあらかじめ処分先として認められた者以外の第三者に対して処分をしようとするときは、市の書面による事前の承認を受ける必要がある。

# **第５　公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項**

## **１　施設の立地に関する事項**

本事業の主な整備対象となる設備が設置されている施設が立地する所在地は、以下のとおりである。

|  |  |
| --- | --- |
| 本事業対象施設 | 所在地 |
| 柴島浄水場 | 住所：大阪市東淀川区柴島１丁目３番14号  水源：淀川表流水 |
| 庭窪浄水場 | 住所：大阪府守口市淀江町11番31号  水源：淀川表流水 |
| 豊野浄水場 | 住所：大阪府寝屋川市太秦高塚町１番１号  水源：淀川表流水 |
| 水道局庁舎 | 住所：大阪市住之江区南港北２丁目１番10号  ＡＴＣ　ＩＴＭ棟９階・10階 |

## **２　本事業の整備対象となる設備が設置されている施設の概要**

### **（１）柴島浄水場**

給水能力：118万m3/日

　　浄水処理方法：高度浄水処理

### **（２）庭窪浄水場**

　　給水能力：80万m3/日

　　浄水処理方法：高度浄水処理

### **（３）豊野浄水場**

　　給水能力：45万m3/日

　　浄水処理方法：高度浄水処理

### **（４）水道局庁舎**

## **３　本事業の整備対象施設の配置に関する事項**

本事業の整備対象施設等の所在地の詳細は、要求水準書（案）に示す。

# **第６　事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項**

## **１　疑義が生じた場合の措置**

事業者が提出する事業計画、ＳＰＣ設立に係る基本協定、または事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、市及び事業者が誠意をもって協議の上、その解決を図るものとする。

## **２　管轄裁判所の指定**

事業契約に関連して発生した全ての紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

# **第７　事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項**

## **１　事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置**

本事業の継続が困難となる事由が発生した場合は、事業契約に定める事由ごとに、市又は事業者の責任に応じて、必要な修復その他の措置を講じるものとする。

## **２　本事業の継続が困難となった場合の措置**

第７－１の措置を講じたにもかかわらず、本事業の継続が困難となった場合は、事業契約に定めるところに従い、本事業を終了するものとする。

### **（１）事業者の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合の措置**

1. 事業者の提供するサービスが要求水準書に示す要求水準を達成していないことが

判明した場合、その他事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不

履行又はその懸念が生じた場合は、市は事業者に対して改善勧告を行い、一定期間内

に改善計画の提出及び実施を求めることができるものとする。また、事業者が当該期

間内に改善することができなかった場合は、市は事業契約を解除することができる

ものとする。

1. 事業者の財務状況が著しく悪化した場合等、その結果により事業契約に基づく本

事業の継続的履行が困難と認められる場合は、市は事業契約を解除することができ

るものとする。

1. 上記ア及びイの規定により市が事業契約を解除した場合は、市は事業者に対して、

違約金及び損害賠償の請求等を行うことができるものとする。

### **（２）市の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合の措置**

1. 市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により本事業の継続が困難となった

場合は、事業者は事業契約を解除できるものとする。

1. 上記アの規定により事業者が事業契約を解除した場合は、事業契約に定めるとこ

ろに従い、事業者は市に対して、損害賠償の請求等を行うことができるものとする。

### **（３）いずれの責めにも帰さない事由により本事業の継続が困難となった場合の措置**

1. 市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により本事業の継続が

困難となった場合は、市と事業者は、事業継続の可否について協議を行うものとする。

1. 一定の期間内に上記アの協議が整わないときは、市又は事業者は、事前に書面によ

り相手方に通知することにより、事業契約を解除することができるものとする。

1. 上記イの規定により市又は事業者が事業契約を解除した場合の措置は、事業契約

に定めるところに従うものとする。

### **（４）事業契約解除を行う際の措置**

上記（１）～（３）により事業契約を解除する場合、市の求めに応じて事業者が新たな事業実施者を確保する。また、事業者は、新たな事業実施者に事業継続のために必要な引継ぎを行うとともに、事業者は、新たな事業実施者による事業継続が可能となるまで事業を継続するなど、市の水道事業を継続させるために必要な期間、事業者が本事業の継続義務を負うものとする。

なお、詳細は入札公告時に示す。

# **第８　法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項**

## **１　法制上及び税制上の措置に関する事項**

事業者が本事業を実施するにあたり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措置が適用されることとなる場合は、それによることとする。

## **２　財政上及び金融上の支援に関する事項**

　　事業者が本事業を実施するにあたり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合は、市は、必要に応じて、これらの支援を事業者が受けることができるように協力する。

## **３　その他の措置及び支援に関する事項**

市は、事業者による事業実施に必要な許認可等の取得に関し、必要に応じて協力する。また、法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合は、市と事業者で協議する。

# **第９　その他特定事業の実施に関し必要な事項**

## **１　議会の議決**

市は、本事業の入札公告までに、市議会の議決を経て債務負担行為の設定を行うものとする。

## **２　情報公開及び情報提供**

　　本事業に関する情報提供は、市ホームページ等を通じて適宜行う。

## **３　実施に関して使用する言語及び通貨**

　　本事業の実施に関して使用する言語は日本語とし、通貨は円とする。

## **４　入札参加に関する費用負担**

　　本事業の入札参加に係る費用は、すべて入札参加者の負担とする。

## **５　実施方針（案）及び要求水準書（案）の公表に関する事項**

　　市は、実施方針（案）、要求水準書（案）、及び本事業の参画を検討するために必要と市が判断する資料（以下「開示資料」という。）をもとに、希望する法人又は法人のグループと意見交換を実施する。

### **（１）実施方針（案）及び要求水準書（案）に関する質問又は意見の受付**

実施方針(案)及び要求水準書（案）に関する質問・意見の受付は、次のアからウのとおりとする。

1. 受付期間

実施方針（案）公表日から令和５年12月１日（金）17時まで

1. 提出先

第９－10のとおり。

1. 提出方法

　　　　実施方針（案)及び要求水準書（案）に関する質問・意見を簡潔にまとめ、別紙２「実施方針（案)及び要求水準書（案）並びに開示資料に関する質問書」に記入し、原則として電子メールで事務局へ提出のうえ、電話により市の受信を確認すること。

## **６　開示資料に関する事項**

### **（１）開示資料の配布**

　　開示資料の配布を希望する者は、別紙３「関心表明書」及び別紙４「守秘義務に関する誓約書」（以下「守秘義務誓約書」という。）に記入、押印のうえ、事務局へ郵送により提出しなければならない。

　　　事務局が別紙３「関心表明書」及び別紙４「守秘義務誓約書」の提出を確認した後、後日、開示資料を配布する。

　　ア　「関心表明書」及び「守秘義務誓約書」の提出期限

　　　　実施方針（案）公表日から令和５年12月１日（金）17時まで

　　イ　開示資料の利用期限

　　　　市が指定する日※２まで

　　　　※２　開示資料の利用期限（入札参加表明書の提出期限を予定）については、後日、市から別途に開示資料を受領した者へ通知する。

　　ウ　「破棄義務遵守に関する報告書」の提出

　　　　開示資料を受領した者は、「守秘義務誓約書」に基づき、開示資料の利用期限（市が別途に指定した日）から１か月以内に開示資料を破棄し、別紙５「破棄義務遵守に関する報告書」に記入、押印のうえ、事務局へ郵送により提出しなければならない。

### **（２）開示資料に関する質問・意見の受付**

開示資料に関する質問・意見の受付は、次のとおりとする。

　　ア　受付期間

　　　　開示資料受領後から令和５年12月１日（金）17時まで

　　イ　提出先

　　　　第９－10のとおり

　　ウ　提出方法

　　　　開示資料に関する質問・意見を簡潔にまとめ、別紙２「実施方針（案)及び要求水準書（案）並びに開示資料に関する質問書」に記入し、原則として電子メールで事務局へ提出のうえ、電話により市の受信を確認すること。

## **７　実施方針（案）及び要求水準書（案）並びに開示資料に関する意見交換**

対面により十分な意思疎通を図ることで本事業への理解を深め、齟齬が生じないようにするため、実施方針（案）及び要求水準書（案）並びに開示資料に関して、次のとおり意見交換を実施する。

### **（１）参加資格要件**

本事業への参画を検討している法人または法人のグループ

### **（２）参加申込手続等**

ア　申込方法

　　　　別紙３「関心表明書」については、記入、押印のうえ、郵送で事務局へ提出し、別紙６「参加申込書」については、電子メールで事務局へ提出する。

　　　　事務局は、別紙３「関心表明書」及び別紙６「参加申込書」を受領した後に、受領確認の通知を電子メールで送信する。

　　　　なお、第９－６－（１）において、すでに「関心表明書」を提出している場合は、再度の提出は不要とする。

　　イ　受付期間

　　　　実施方針（案）公表日から令和５年11月24日（金）17時まで

### **（３）実施方針（案）及び要求水準書（案）並びに開示資料に関する質問・意見の受付**

ア　実施方針（案）及び要求水準書（案）

　　　　第９－５－（１）のとおり

イ　開示資料

第９－６－（２）のとおり

### **（４）参加者との意見交換**

意見交換については参加者ごとに対面方式により実施する。

ア　実施期間

　　　　令和５年12月14日（木）から12月27日（水）まで（予定※３）

　　　　※３　市が必要と判断した場合は、実施期間を変更することがある。

　　イ　実施日時・場所

　　　　意見交換の具体的な日時及び場所については、別紙６「参加申込書」を受領後、個

別に調整する。

　　ウ　参加人数

　　　　５名程度までとする。

　　エ　実施方法

　　　　各参加者につき、基本１回（３時間を上限）とする。

### **（５）留意事項・その他**

ア　意見交換は、参加者に対して、本事業の公募への参画を義務付けるものではない。

　　イ　意見交換への参加実績は、今後、公募を実施した場合の入札時の評価の対象としない。

　　ウ　意見交換に要する報酬・費用等の提供はしない。

　　エ　意見交換の結果は、市の公募アドバイザー（第３－３－（２）－キ－（イ））に示すとおり）に提供する。

## **８　質問・意見及び回答**

実施方針（案）及び要求水準書（案）並びに開示資料に関する質問・意見及び回答については、次のとおり取り扱う。但し、競争上の地位その他正当な利益の保護の観点から不開示とすることが妥当であると、市が判断したものについては、公表しない場合がある。

### **（１）実施方針（案）及び要求水準書（案）に関する質問・意見及び回答**

実施方針（案）及び要求水準書（案）に関する質問・意見及び回答については、市で取りまとめのうえ、令和６年１月中旬以降に市のホームページで公表する。

なお、意見交換時における参加者からの意見・質問及び市の回答についても、併せて公表する。

### **（２）開示資料に関する質問・意見及び回答**

　　　開示資料に関する質問・意見及び回答については、市で取りまとめのうえ、開示資料を配布した者全員に対し、令和６年１月中旬以降に事務局が電子メールで送信する。

なお、意見交換時における参加者からの意見・質問及び市の回答についても、併せて電子メールで送信する。

## **９　実施方針の公表**

民間事業者からの質問・意見等に対する市の回答を反映させる等により実施方針（案）を適宜修正のうえ、ＰＦＩ法第７条に定める特定事業の選定までに実施方針の公表を行う。実施方針は、市ホームページにより公表する。

## **10　事務局**

　事務局は、以下のとおりとする。

大阪市水道局工務部施設課

　　住　　　所：大阪市住之江区南港北２丁目１番10号　ATCビルITM棟９階

　　電　　　話：06-6616-5551

電子メール：kanshi-pfi@suido.city.osaka.jp