（様式－９の２）

特定テーマに対する技術提案

特定テーマ２ 国道479号放出共同溝事業については、令和９年度（第４四半期）工事着手予定、令和15年度完成予定としている。 国道479号放出共同溝事業は都市部での制約条件が多い場所での工事であることから、工事着手前までに立坑築造における道路上の支障物への対応や、共同溝事業に関する沿道住民との調整、関係機関との協議・調整等の事前準備が必要である。 そこで、これらの要素を踏まえ、工事着手に遅延が生じないよう、事前準備を進めていくうえでの課題や留意点を挙げ、その検討プロセスについて述べること。