（様式－９の２）

特定テーマに対する技術提案

特定テーマ２ 十三大橋の長寿命化対策工事は長期間の施工が想定され、河川内施工を伴うことから、環境への配慮も重要となる。また、十三大橋の近辺には、施工中の淀川左岸線２期工事や今後施工が予定されている淀川南岸線新設工事、国道１７６号中津高架橋長寿命化対策等があり、十三大橋との施工時期及び施工ヤード、交通規制等の重複が懸念される。また、十三大橋は淀川を淀川区から北区へ渡る広域緊急交通路に指定された主要な交通路であり、工事に伴う交通影響が広範囲に及ぶことが想定される。 したがって、十三大橋の長寿命化対策工事にかかる施工期間を可能な限り短縮させ、社会的影響を少なくすることが求められる。 そこで、このような十三大橋における状況をふまえ、実現性に優れ、かつ工期短縮が可能な施工計画の作成に向けて、課題や留意点を挙げるとともに、検討プロセスと解決策について提案を求める。