（様式－９）
特定テーマに対する技術提案
	特定テーマ
【事業特性を踏まえたリスク分析上の留意点と対応策】
放出共同溝事業は、国道479号直下にシールドトンネルや立坑を構築する事業である。一般的に地下構造物の施工では、地質条件の不確実性に起因する地盤沈下や湧水等による施工トラブルを防止するために事前に地質リスクを調査・分析・評価し、適切な対策を講じることが重要である。
また、当該工事区間には、鉄道や橋梁等の重要な構造物や地下埋設物が近接することから、共同溝の施工に伴うこれらの構造物等への影響についても、十分に考慮する必要がある。
ついては、本事業で共同溝を構築する際に想定される地質リスクについて述べるとともに、地質リスクを分析・評価する際の留意点ならびに共同溝を構築する際のリスクへの対応方針について述べること。

	




