長期未着手の都市計画道路の見直しについて　概要版

大阪市では、長期未着手の都市計画道路の見直し（新設・拡幅の取りやめ）を進めています

【都市計画道路とは】

○役割

・まちの骨格を形成し、人や車の移動を支えるだけでなく、良好な街並みを形成し、非常時には避難空間に

なるなど、都市活動を支える基礎的な都市基盤施設です。

○整備

・既にある道路を拡幅する路線と新設する路線に分けられます。

【大阪市の都市計画道路の現状と課題】

○長期的な整備を前提に、総延長約450kmの道路（幹線街路）を都市計画決定しています。

○街路事業などにより、既に約329km（約7割）が整備を完了しており、約36km（約1割）が事業中となってい

ます。残る事業未着手路線は約85km（約２割）となっています。

○未着手路線の約8割は都市計画決定後50年以上経過しており、これに伴う建築制限が長期化しています。○また残事業費が約9,800億円にのぼり、現在の予算規模では、完成までに70年以上を要し、建築制限がさ

らに長期化することとなります。

【長期未着手の都市計画道路の見直し方針】

○人口減少・高齢社会の到来といった、従来の拡大型から安定・成熟型社会への移行が進んでいます。

○社会・経済状況の変化を踏まえ、事業未着手路線の必要性を検証し、存続や廃止などの見直しを実施しま

す。

○具体的には、以下の4つの視点で必要性を検証しました。

- 「道路ネットワークの確保」の視点での評価

放射・環状軸となる道路ネットワークを確保します。

- 「都市防災性の向上｣の視点での評価

密集市街地における延焼遮断空間や避難路を確保します

- 「安全・円滑な通行機能の確保」の視点での評価

現道からの拡幅により安全・円滑な通行機能を確保します。

- 「路線ごとの個別特性」からの評価

地域の個別特性により整備効果が期待される路線については、計画を存続とします。

○この結果、43路線、約51kmを存続とし、概ね30年程度での事業着手をめざすこととし、今後事業着手する路線について検討してまいります。

○存続路線以外は計画の廃止または現道幅員への変更（拡幅の取りやめ）を行う「見直し（案）」をまとめました。

○これらは24路線、約34kmとなり、事業未着手の都市計画道路の約4割に相当します。

【進め方】

- 見直し方針（案）及び見直し（素案）の策定

- 説明会

- ご意見の募集

２・３の期間　平成24年7月から平成24年9月

- ご意見集約・反映

- 都市計画案の策定

- 都市計画審議会への付議

- 都市計画決定

６・７の予定　平成25年春

【問合せ】

大阪市 計画調整局 計画部 都市計画課　〒530-8201　大阪市北区中之島1-3-20

電話：06-6208-7848　　　ファックス：06-6231-375１　　　E-メール：ea0006@city.osaka.lg.jp